
**ANEXA la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5290/14.08.2025 (modificat conform OMIPE nr.5522/2025)**

**Program Sănătate**

**Apel de proiecte nr. PS/720/PS\_P1/OP4/RSO4.5/PS\_P1\_RSO4.5\_A2**

**Ghidul Solicitantului**

***Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de  
programe de screening***



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale  **Obiectivul de politică 4:** | **Prioritatea 1**  Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive | Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau comunitate (FEDR)  **Obiectiv specific RSO4.5** |

**Contents**

[**1.** **PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR** 7](#_Toc209780617)

[**1.1.** **Preambul** 7](#_Toc209780618)

[**1.2. Abrevieri** 8](#_Toc209780619)

[**1.3. Glosar** 9](#_Toc209780620)

[**2.** **ELEMENTE DE CONTEXT** 12](#_Toc209780621)

[**2.1.** **Informații generale Program** 12](#_Toc209780622)

[**2.2.** **Prioritatea/ Fond/ Obiectiv de politică/ Obiectiv specific** 14](#_Toc209780623)

[**2.3.** **Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile** 14](#_Toc209780624)

[**2.3.1.** **Cadrul strategic relevant aplicabil** 14](#_Toc209780625)

[**2.3.2.** **Documente programatice** 14](#_Toc209780626)

[**2.3.3.** **Cadrul legislativ general aplicabil** 14](#_Toc209780627)

[**3.** **ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE** 17](#_Toc209780628)

[**3.1.** **Tipul de apel** 17](#_Toc209780629)

[**3.2.** **Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)** 17](#_Toc209780630)

[**3.3.** **Bugetul alocat apelului de proiecte** 17](#_Toc209780631)

[**3.4.** **Rata de cofinanțare** 18](#_Toc209780632)

[**3.5.** **Zona/ zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte** 19](#_Toc209780633)

[**3.6.** **Acțiuni sprijinite în cadrul apelului** 19](#_Toc209780634)

[**3.7.** **Grup țintă vizat de apelul de proiecte** 19](#_Toc209780635)

[**3.8.** **Indicatori** 19](#_Toc209780636)

[**3.8.1.** **Indicatori de realizare** 19](#_Toc209780637)

[**3.8.2.** **Indicatori de rezultat** 20](#_Toc209780638)

[**3.8.3.** **Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte (dacă este cazul)** 21](#_Toc209780639)

[**3.9.** **Rezultatele așteptate** 21](#_Toc209780640)

[**3.10.** **Operațiune de importanță strategică** 21](#_Toc209780641)

[**3.11.** **Investiții teritoriale integrate** 21](#_Toc209780642)

[**3.12.** **Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității** 21](#_Toc209780643)

[**3.13.** **Reguli privind ajutorul de stat** 22](#_Toc209780644)

[**3.14.** **Reguli privind instrumentele financiare** 23](#_Toc209780645)

[**3.15.** **Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale** 23](#_Toc209780646)

[**3.16.** **Principii orizontale** 23](#_Toc209780647)

[**3.17.** **Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice** 23](#_Toc209780648)

[**3.17.1.** **Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice** 23](#_Toc209780649)

[**3.17.2.** **Eficiența resurselor** 24](#_Toc209780650)

[**3.17.3.** **Reducerea cantității de deșeuri/economia circulară** 24](#_Toc209780651)

[**3.17.4.** **Creșterea performanței energetice și obținerea de energie verde pentru consum propriu din resurse regenerabile** 24](#_Toc209780652)

[**3.18. Caracterul durabil al proiectului** 25](#_Toc209780653)

[**3.19.** **Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea, nediscriminarea și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități** 26](#_Toc209780654)

[**3.19.1.** **Egalitatea de șanse** 26](#_Toc209780655)

[**3.19.2.** **Egalitatea de gen** 26](#_Toc209780656)

[**3.19.3.** **Nediscriminarea** 27](#_Toc209780657)

[**3.19.4.** **Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități - obligatoriu** 27](#_Toc209780658)

[**3.20.** **Teme secundare** 29](#_Toc209780659)

[**3.21.** **Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri** 29](#_Toc209780660)

[**4.** **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE** 30](#_Toc209780661)

[**4.1.** **Data deschiderii apelului de proiecte** 30](#_Toc209780662)

[**4.2.** **Perioada de pregătire a proiectelor** 30](#_Toc209780663)

[**4.3.** **Perioada de depunere a proiectelor** 30](#_Toc209780664)

[**4.3.1.** **Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte** 30](#_Toc209780665)

[**4.3.2.** **Data și ora închiderii apelului de proiecte** 30](#_Toc209780666)

[**4.4.** **Modalitatea de depunere a proiectelor** 30](#_Toc209780667)

[**5.** **CONDIȚII DE ELIGIBILITATE** 31](#_Toc209780668)

[**5.1.** **Eligibilitatea solicitanților și partenerilor** 31](#_Toc209780669)

[**5.1.1.** **Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor** 31](#_Toc209780670)

[**5.1.1.1.1 Capacitatea operațională a solicitantului/parteneriatului** 33](#_Toc209780671)

[**5.1.1.1.2 Capacitatea financiară a solicitantului/ partenerilor** 34](#_Toc209780672)

[**5.1.2.** **Categorii de solicitanți eligibili** 34](#_Toc209780673)

[**5.1.3.** **Categorii de parteneri eligibili** 35](#_Toc209780674)

[**5.1.4.** **Reguli și cerințe privind parteneriatul** 35](#_Toc209780675)

[**5.2.** **Eligibilitatea activităților** 36](#_Toc209780676)

[**5.2.1.** **Cerințe generale privind eligibilitatea activităților** 36](#_Toc209780677)

[**5.2.2.** **Activități eligibile** 36](#_Toc209780678)

[**5.2.3.** **Activitatea de bază** 37](#_Toc209780679)

[**5.2.4.** **Activități neeligibile** 37](#_Toc209780680)

[**5.3.** **Eligibilitatea cheltuielilor** 38](#_Toc209780681)

[**5.3.1.** **Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor** 38](#_Toc209780682)

[**5.3.2.** **Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile** 39](#_Toc209780683)

[**5.3.3.** **Categorii de cheltuieli neeligibile** 41](#_Toc209780684)

[**5.3.4.** **Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte** 41](#_Toc209780685)

[**5.3.5.** **Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare** 42](#_Toc209780686)

[**5.3.6.** **Finanțare nelegată de costuri** 42](#_Toc209780687)

[**5.4.** **Valoarea minimă și maximă eligibilă/ nerambursabilă a unui proiect** 43](#_Toc209780688)

[**5.5.** **Cuantumul cofinanțării acordate** 43](#_Toc209780689)

[**5.6.** **Durata proiectului** 43](#_Toc209780690)

[**5.7.** **Alte cerințe de eligibilitate a proiectului** 43](#_Toc209780691)

[**5.7.1.** **Eligibilitatea proiectului (tipuri de proiecte, stadiul proiectului, evitarea dublei finanțări, contribuția la obiectivul specific)** 43](#_Toc209780692)

[**5.7.2.** **Sustenabilitatea investiției** 45](#_Toc209780693)

[**5.7.3.** **Inovarea și calitatea proiectului propus** 45](#_Toc209780694)

[**5.7.3.1 Inovarea & calitatea proiectului propus** 45](#_Toc209780695)

[**5.7.3.2 Inovarea din punct de vedere al stării de bine pentru pacienți/ aparținători** 45](#_Toc209780696)

[**5.7.3.3 Inovarea din punct de vedere al stării de bine pentru personalul structurii** 46](#_Toc209780697)

[**5.7.3.4 Digitalizare** 46](#_Toc209780698)

[**6.** **INDICATORI DE ETAPĂ** 46](#_Toc209780699)

[**7.** **COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE** 47](#_Toc209780700)

[**7.1.** **Completarea formularului cererii** 47](#_Toc209780701)

[**7.2.** **Limba utilizată în completarea cererii de finanțare** 48](#_Toc209780702)

[**7.3.** **Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare** 48](#_Toc209780703)

[**7.4.** **Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** 49](#_Toc209780704)

[**7.5.** **Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare** 51](#_Toc209780705)

[**7.6.** **Anexele și documente obligatorii la momentul contractării** 51](#_Toc209780706)

[**7.7.** **Renunțarea la cererea de finanțare** 52](#_Toc209780707)

[**8.** **PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR** 52](#_Toc209780708)

[**8.1.** **Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare** 52](#_Toc209780709)

[**8.2.** **Conformitate administrativă - DECLARAȚIA UNICĂ** 53](#_Toc209780710)

[ **Declarația Unică a solicitantului/partenerului/partenerilor** 53](#_Toc209780711)

[**8.3.** **Etapa de evaluare preliminară - dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)** 53](#_Toc209780712)

[**8.4.** **Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară** 54](#_Toc209780713)

[**8.5.** **Aplicarea pragului de calitate** 55](#_Toc209780714)

[**8.6.** **Aplicarea pragului de excelență** 56](#_Toc209780715)

[**8.7.** **Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.** 56](#_Toc209780716)

[**8.8.** **Contestații** 56](#_Toc209780717)

[**8.9.** **Contractarea proiectelor** 57](#_Toc209780718)

[**8.9.1.** **Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitatea** 57](#_Toc209780719)

[**8.9.2.** **Decizia de acordare/ respingere a finanțării** 58](#_Toc209780720)

[**8.9.3.** **Definitivarea planului de monitorizare a proiectului** 58](#_Toc209780721)

[**8.9.4.** **Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare** 58](#_Toc209780722)

[**9.** **ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE** 59](#_Toc209780723)

[**10.** **ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL** 60](#_Toc209780724)

[**11.** **ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES** 61](#_Toc209780725)

[**11.1.** **Rapoartele de progres** 61](#_Toc209780726)

[**11.2.** **Vizitele de monitorizare** 62](#_Toc209780727)

[**11.3.** **Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare** 62](#_Toc209780728)

[**12.** **ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR** 63](#_Toc209780729)

[**12.1.** **Mecanismul cererilor de prefinanțare** 63](#_Toc209780730)

[**12.2.** **Mecanismul cererilor de plată** 64](#_Toc209780731)

[**12.3.** **Mecanismul cererilor de rambursare** 64](#_Toc209780732)

[**12.4.** **Graficul cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare** 64](#_Toc209780733)

[**12.5.** **Vizitele la fața locului** 64](#_Toc209780734)

[**13.** **MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI** 64](#_Toc209780735)

[**13.1.** **Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului** 64](#_Toc209780736)

[**13.2.** **Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)** 65](#_Toc209780737)

[**14.** **ANEXE:** 66](#_Toc209780738)

[ **Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară** 66](#_Toc209780739)

[ **Anexa nr. 2: Definiții și mod de calcul indicatori** 66](#_Toc209780740)

[ **Anexa nr. 3: Lista de cheltuieli eligibile și neeligibile** 66](#_Toc209780741)

[ **Anexa nr. 4: Declarația unică** 66](#_Toc209780742)

[ **Anexa nr. 5: Acord de parteneriat** 66](#_Toc209780743)

[ **Anexa nr. 6: Tabel centralizator pentru documente ce dovedesc dreptul de proprietate / administrare.** 66](#_Toc209780744)

[ **Anexa nr. 7: Grila de analiză a conformității studiului de fezabilitate pentru obiective de investiție (SF)** 66](#_Toc209780745)

[ **Anexa nr. 8: Grila de analiză a conformității documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)** 66](#_Toc209780746)

[ **Anexa nr. 9: Grila de analiză a conformități și calității studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investiție** 66](#_Toc209780747)

[ **Anexa nr. 10: Grila de analiză a conformității proiectului tehnic de execuție (PTE)** 66](#_Toc209780748)

[ **Anexa nr. 11: Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare** 66](#_Toc209780749)

[ **Anexa nr. 12: Indicatori de etapă** 66](#_Toc209780750)

[ **Anexa nr. 13: Plan de monitorizare** 66](#_Toc209780751)

[ **Anexa nr. 14: Condiții specifice ale contractului de finanțare** 66](#_Toc209780752)

[ **Anexa nr. 15: Tabel corelare buget-activități-resurse** 66](#_Toc209780753)

# **PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR**

* 1. **Preambul**

Acest document prezintă condițiile necesare pentru depunerea cererilor de finanțare pentru viitoarele proiecte de **investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de  
programe de screening.**

Aspectele cuprinse în acest document, ce derivă din conținutul Programului Sănătate (PS) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate (AM PS), cu respectarea legislației în vigoare.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și anexele aferente acestuia, precum și toate prevederile din Programul Sănătate și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din PS.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel, să consultați periodic pagina de internet a Programului Sănătate [https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-](https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/programare-ghiduri/) [management-pentru-programul-sanatate/programare-ghiduri/](https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/programare-ghiduri/) pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor de finanțare, precum și alte orientări/ comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Sănătate.

În perioada în care apelul este deschis, pot fi solicitate clarificări în legătura cu aspecte legate de prezentul ghid, la adresa de e-mail [**helpdesk.apelurisanatate@mfe.gov.ro**](mailto:helpdesk.apelurisanatate@mfe.gov.ro)**.** Autoritatea de Management va furniza un răspuns la acestea în termen de 10 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare primirii solicitării de clarificare. Pentru a respecta acest termen, nu vor fi luate în considerare clarificările solicitate cu 5 zile înainte de închiderea apelului.

Având în vedere faptul că, cel mai probabil, există mai multe apeluri active în același timp, este necesar ca în cuprinsul solicitării de clarificare să menționați în mod corect denumirea apelului, astfel încât persoanele responsabile din cadrul AM să poată furniza un răspuns corect și la timp pentru solicitarea dvs.

Întrebările relevante și răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina de internet a Programului Sănătate.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea acestora, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, precum și pe întreaga durată de implementare, solicitanții au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv având în vedere modificările intervenite pe parcursul procesului de evaluare și selecție sau contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării ghidului.

Identificarea unor aspecte care pot îmbunătăți procesul de evaluare și selecție poate determina solicitări de documente suplimentare din partea AM PS, solicitări la care potențialii beneficiari au obligația de a răspunde. În situația în care, asupra elementelor pentru care s-au solicitat clarificări suplimentare nu se poate trage o concluzie certă, conform precizărilor din cadrul ghidului prezent, cererea de finanțare va fi analizată pe baza documentelor prezentate în cadrul cererii de finanțare.

Termenele din cadrul prezentului ghid pot fi suspendate de către AM PS în cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, apar probleme de legalitate, regularitate, conformitate care să afecteze procesul.

Indiferent de etapa în cadrul căreia a fost respinsă o cerere de finanțare, solicitantul poate formula, în scris, conform modalității de depunere descrisă în cadrul prezentului ghid, o singură contestație pe fiecare etapă împotriva actului prin care i s-a comunicat respingerea proiectului de către AM PS.

**1.2. Abrevieri**

|  |  |
| --- | --- |
| PS | Program Sănătate |
| AM PS | Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate |
| BS | Bugetul de stat |
| CV | Curriculum Vitae |
| COM/CE | Comisia Europeană |
| CDPD | Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități |
| DALI | Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții |
| DLRC | Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității |
| DNSH | Do No Significant Harm (a nu prejudicia în mod semnificativ) |
| FEDR | Fondul European de Dezvoltare Regională |
| HG | Hotărâre de Guvern |
| ITI | Investiții teritoriale integrate (ITI) - art. 30, Regulamentul (UE) 2021/1060 |
| MIPE | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene |
| mp | Metru pătrat |
| MySMIS2021/SMIS2021+ | Sistem informatic integrat (Aplicația informatică prin care solicitanții transmit cererile de finanțare) |
| nZEB | Near zero energy building |
| OCPI | Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară |
| OI | Organism intermediar |
| OUG | Ordonanță de urgență a Guvernului |
| OIS | Operațiune de importanță strategică |
| RDC | Regulamentul (UE) 2021/1060 |
| PT | Proiect tehnic |
| SF | Studiu de fezabilitate |
| TVA | Taxa pe valoare adăugată |
| TFUE | Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene |
| UAT | Unitate administrativ teritorială |
| UE | Uniunea Europeană |

**1.3. Glosar**

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | **Activitate de bază** în cadrul unui proiect - **activitate sau pachet de activități** declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:   * are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia; * se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului; * nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului; * bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului;   **Activitate conexă reprezintă activitatea desfășurată în scopul susținerii activităților de bază aferente proiectului;**  **Active corporale** reprezintă terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente; **Active necorporale** reprezintă brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, precum și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii;  **Apelul de proiecte** reprezintă o invitație publică adresată de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin Ghidul solicitantului, în vederea transmiterii cererilor de finanțare, în cadrul uneia sau mai multor priorități din cadrul programului;  **Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate -** structura organizatorică din cadrul MIPE, responsabilă de gestionarea și implementarea PS și de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor, îndeplinind funcțiile și rolurile prevăzute în acest sens de Regulamentul (UE) 2021/1060 cu modificările și completările ulterioare; |
| **C** | **Cererea de finanțare** - document standardizat, disponibil în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada de programare 2021-2027, în condițiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea totală sau parțială a costurilor de realizare ale unui proiect, însoțit de anexe și documentele specificate în Ghidul solicitantului aplicabil fiecărui apel de proiecte; în cadrul cererii de finanțare este prezentat detaliat proiectul, este |

|  |  |
| --- | --- |
|  | argumentată necesitatea lui, sunt prezentate avantajele sale, planul de activități, planul de achiziții, bugetul proiectului, indicatorii de realizare și de rezultat, precum și orice alte elemente necesare, prevăzute în Ghidul solicitantului și care sunt cuprinse în sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+  **Contractul de finanțare** reprezintă actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management, și beneficiar (așa cum este definit acesta la art. 2 pct. 9 din Regulamentul UE 2021/1060), prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor |
| **D** | **Declarație unică** a solicitantului/partenerului - declarație pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care solicitantul/partenerul declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și se angajează ca în situația în care proiectul este admis la contractare să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării.  **Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții** - este documentația tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției. |
| **E** | **Echipamente medicale/ dispozitive medicale** - în conformitate cu definițiile din Ghidul ANAP privind bune practici pentru achiziția de dispozitive medicale ([https://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2023/06/Ghid-de-bune-practici-pentru-achizitia-de- dispozitive-medicale.pdf](https://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2023/06/Ghid-de-bune-practici-pentru-achizitia-de-%20dispozitive-medicale.pdf) ) |
| **G** | **Ghidul solicitantului** - documentul asimilat celui prevăzut la art. 73 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, emis de autoritatea de management care stabilește condițiile acordării sprijinului financiar în cadrul unui apel de proiecte; |
| **I** | **Imobilul** este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ- teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic;  **Investiția demarată** reprezintă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, oricare are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate activități pentru demarare a lucrărilor; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Indicatori de etapă** - repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau subactivități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare; |
| **L** | **Lucrări de extindere** - În sensul prezentului Ghid, lucrări asupra unor clădiri, realizate atât pe verticală, prin construirea de etaje noi, mansarde, cât și pe orizontală prin construirea unui corp anexă în continuarea clădirii existente sau prin amplasarea /construirea de containere, pe același amplasament, care să fie legat structural și/sau funcțional de clădirea existentă (aceeași destinație și funcționare a corpului anexă condiționată de funcționarea construcției inițiale sau ca o completare necesară la funcționalitatea clădirii existente).  **Lucrări de modernizare** reprezintă lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ și valoric, pentru ridicarea nivelului performanțelor prevăzute inițial  **Lucrări de reabilitare** reprezintă lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ și valoric, pentru readucerea acestora la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice în vigoare, pentru categoria de încadrare a lor.  Lucrări de **eficiență a resurselor** pentru gestionarea eficientă a consumurilor de utilități publice la clădirile existente sau nou construite, inclusiv investiții în surse regenerabile pentru a obține energie verde necesară pentru consum propriu și, dacă este cazul, echipamente specifice pentru obținerea de energie verde în cogenerare. |
| **M** | **MySMIS/MySMIS2021+/SMIS** reprezintă sistemul informatic prin care potențialii beneficiari vor putea solicita finanțare europeană pentru perioada de programare 2021-2027; |
| **O** | „**Operațiune de importanță strategică**” înseamnă o operațiune care aduce o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor unui program și care face obiectul unei monitorizări și al unor măsuri de comunicare speciale; |
| **P** | **Perioada de durabilitate** reprezintă intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să mențină investiția conform dispozițiilor art.65 alin(1) din Regulamentul (UE) 2021/1060. În cadrul prezentului apel de proiecte, perioada de durabilitate este de **5** ani de la plată finală aferentă contractelor de finanțare**;**  **Programul Sănătate -** reprezintă un document strategic de programare elaborat de MIPE și aprobat de Comisia Europeană, prin Decizia nr. C(2022) 8934/30.11.2022 pentru aprobarea Programului Sănătate pentru perioada de programare 2021-2027, identificat prin cod CCI: 2021RO16FFPR003 care își propune ca obiectiv general îmbunătățirea accesului la servicii medicale si creșterea calității serviciilor medicale, cu modificările și completările ulterioare**. Proiectul tehnic de execuție** constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire/ desființare.  **Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - „Do No Significant Harm”)** este definit prin Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 și se referă la modul în care o activitate se raportează la cele șase obiective de mediu (Atenuarea schimbărilor climatice, Adaptarea la schimbări climatice, Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului, Protecția și restaurarea biodiversității și ecosistemelor) și dacă activitatea respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre aceste obiective de mediu. |
| **S** | **Solicitant -** persoana juridică de drept public ori privat responsabilă cu inițierea unui proiect, respectiv care a depus o cerere de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada 2021-2027;  **Studiu de fezabilitate** este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico- economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții**;** |
| **Z** | **Zona geografică vizată de apelul de proiecte**  Apelul de proiecte vizează exclusiv regiuni mai puțin dezvoltate. |

# **ELEMENTE DE CONTEXT**

* 1. **Informații generale Program**

Profilul de Țară OECD privind starea sănătății în România semnalează faptul că mortalitatea, atât din cauze tratabile cât și din cauze prevenibile se află la un nivel foarte ridicat. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea din cauze tratabile și pe al treilea la mortalitatea din cauze prevenibile. Cea mai mare incidență între acestea o are boala cardiacă ischemică (considerată a fi atât prevenibilă, cât și tratabilă), urmată de cancerul pulmonar, principala cauză de mortalitate prin cancer.

La bărbați, după cancerul pulmonar, principala incidență de mortalitate este reprezentată de cancerul de prostată și cancerul colorectal. La femei, cancerul de sân și cancerul colorectal sunt cele mai frecvente cauze de mortalitate prin cancer.

În timp ce incidența cancerului era de așteptat să fie mai mică decât media UE, în general, mortalitatea cauzată de cancer în România a fost estimată a fi ușor mai mare, fapt ce indică o deficiență în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul. Accesul la servicii de sănătate de calitate și cost-eficace este deficitar în special pentru grupurile vulnerabile/ persoanele care trăiesc în zone rurale, din cauza întârzierilor în dezvoltarea și reglementarea ambulatoriilor și a centrelor comunitare integrate și a lipsei procedurilor de parcurs terapeutic pentru bolile cu impact major asupra sănătății.

Conform Strategiei Naționale de Sănătate 2023-2030, screening-ul pentru cancerele prevenibile este într-un stadiu incipient de dezvoltare, modalitatea preponderentă de furnizare fiind cea oportunistă, în detrimentul abordării populaționale, care este singura eficace. Singurul program activ de screening finanțat din bugetul Ministerului Sănătății este cel pentru cancerul de col uterin, însă acesta are o rată redusă de participare și o acoperire geografică limitată. În prezent, sunt în derulare o serie de programe regionale de screening co-finanțate din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, organizate potrivit bunelor practici internaționale în domeniu, care vor constitui modele pentru reforma, diversificarea și extinderea la nivel național a screening-ului organizat pe baze populaționale (cancer de sân, cancer de col uterin, cancer colorectal, hepatite virale B, C și D, factori de risc pentru bolile cardio-vasculare).

În România există dezechilibrele teritoriale în materie de acces la tratament și diagnostic și un grad redus de acoperire al programelor de screening și prevenție. Procentul de persoane care declară că au beneficiat de un test pentru depistarea cancerului colorectal este 2,9% față de 18,9% media UE. Participarea femeilor este mai ridicată, 3,4%, față de cea a bărbaților, 2,4% dintre aceștia. Accesul la servicii preventive este în continuare limitat, inechitabil și neuniform din punct de vedere al calității serviciilor: doar 27% din femeile de vârstă 25-64 ani au acces la servicii de screening pentru cancerul col uterin, 7% din femeile de vârstă 50-69 ani au efectuat o mamografie (2% în cazul femeilor cu venituri scăzute), 6% din populația 50-74 ani are acces la examene de depistare a cancerului colorectal. Decesele prin boli hepatice secundare infecțiilor cu virus B și C reprezintă 2,02% din totalul deceselor, se estimează că aprox. 1,4 mil persoane infectate cu virusuri hepatice rămân nedepistate, fără îngrijire medicală.

Intensificarea programelor de screening înseamnă identificarea mai multor pacienți cu stadii incipiente de boală și este important ca aceștia să beneficieze de tratamente mai puțin invazive, comparativ cu ceea ce există în prezent.

Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind screening-ul pentru cancer (actualizată în 2022) recomandă statelor membre implementarea de programe organizate de screening pentru cancer și evitarea testării oportuniste. Testarea sistematică în programe de screening este singura care și-a dovedit eficacitatea și cost-eficiența în reducerea incidenței stadiilor avansate la diagnostic, pe termen mediu, și reducerea incidenței și mortalității prin cancer, pe termen lung.

Conform Raportului Specific de Țară 2020, accesibilitatea redusă la servicii de sănătate, infrastructura medicală vetustă, continuitatea și integrarea între diferitele niveluri de îngrijire slăbesc reziliența sistemului de sănătate. Unitățile medicale și medicii sunt distribuiți inegal între rural și urban, iar rețeaua de medici de familie scade constant și nu există stimulente pentru cei din rural. Cheltuielile cu asistența medicală preventivă sunt reduse, iar dotarea cu echipamente terapeutice și de diagnostic este printre cele mai deficitare din UE.

În acest context, prin Programul Sănătate sunt prevăzute o serie de acțiuni care vor răspunde acestor provocări. Concret, acesta își propune investiții în îmbunătățirea accesului la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate prin măsuri de îmbunătățire a infrastructurii medicale și a dotării cu echipamente terapeutice și de diagnostic, cu accent pe asistența medicală primară, ambulatorie, pe domeniile care domeniile care generează rate ridicate ale mortalității evitabile și din cauze tratabile.

Prezentul apel de proiecte trebuie analizat din perspectiva măsurilor prevăzute pentru operațiunea de importanță strategică **Combaterea cancerului**. Mai multe detalii despre apelurile finanțate din FEDR și FSE+ prevăzute în Programul Sănătate pot fi obținute accesând:

<https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/operatiuni-de-importanta-strategica/>

* 1. **Prioritatea/ Fond/ Obiectiv de politică/ Obiectiv specific**

Prezentul apel este lansat în contextul:

* **Priorității 1**: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive
* **Fondului European de Dezvoltare Regională -** cofinanțarea proiectelor va fi asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (contribuția UE)
* **Obiectivului de politică 4:** *O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale*.
* **Obiectivului specific:** **RSO4.5*.*** *Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR).*
* **Acțiunii d. Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare/ altor structuri medicale publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie**
  1. **Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile**
     1. **Cadrul strategic relevant aplicabil**

Domeniul sănătății, obiectiv de interes social major, este abordat specific în multiple documente strategice:

* Strategia Națională de Sănătate 2023-203[0[[1]](#footnote-1);](#bookmark0)
* Master planurile regionale de servicii de sănătat[e[[2]](#footnote-2);](#bookmark1)
* Plan General Regional de Servicii Sanitare 2021-202[7[[3]](#footnote-3);](#bookmark2)
* Planul european de combatere a cancerului disponibil la <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_342> ;
* Planul național de combatere a cancerului[[4]](#footnote-4)
* Documente de politică publică/ strategice, aprobate de către Guvernul României;
* Documente strategice existente la nivel local;
* Documente legislative privind dezvoltarea infrastructurii în sănătate, aprobate de către Guvernul României.
  + 1. **Documente programatice**
* Acordul de parteneriat 2021-2027 - disponibil la următorul [**link**.](https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027)
* Program Sănătate - disponibil la următorul [**link**.](https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/)
  + 1. **Cadrul legislativ general aplicabil**

**Legislație generală**

* Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, cu modificările și completările ulterioare;
* Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare;
* Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
* Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările ulterioare;
* Regulamentul (UE, EURATOM) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021 - 2027;
* Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02);
* Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă);
* Directiva Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale;
* Directiva UE 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
* Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități adoptată la 13 decembrie 2006 de către Adunarea Generală a ONU, publicată în Monitorul Oficial nr. 792/26.11.2010;
* Directiva (UE) 43/2000 a Consiliului din 29 iunie 2000, de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică;
* Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările si completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
* Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021­-2027, cu modificările si completările ulterioare;
* Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, cu modificările si completările ulterioare;
* Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/ 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 231/2023;
* Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 103/2024;
* Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr. 875 /2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/129701) privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1.777 din 3 mai 2023 privind aprobarea conținutului/ modelului/ formatului/ structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6, alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-­2027;
* Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.041/2023 pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1765 din 02 mai 2023 privind aprobarea Listei de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale, a acordurilor cadru, prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru perioada de programare 2021­-2027;
* Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5774/2023 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027”;
* Ordinul ministrului sănătății nr. 1408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul ministrului sănătății nr. 323 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, cu modificările și completările ulterioare;
* Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice *„Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022”;*
* Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
* Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
* Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

**Legislație DNSH**

* Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
* Regulamentul (UE) nr. 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088;
* Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;
* Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
* Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte;
* Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 (2021/C 373/01).

NB: În situația în care pe parcursul apelului intervin modificări ale cadrului legal, acestea vor fi direct aplicabile, fără a fi necesară modificarea ghidului. Alte modificări decât cele care rezultă din cadrul legal, de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere/implementare, vor fi realizate prin completări sau modificări ale conținutului acestuia.

# **ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE**

* 1. **Tipul de apel**

Prezentul apel este de tip **competitiv, cu termen limită de depunere**.

* 1. **Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)**

În cadrul prezentului apel de proiecte, sprijinul oferit este exclusiv sub formă de **grant*.***

* 1. **Bugetul alocat apelului de proiecte**

Bugetul total alocat prin Programul Sănătate pentru prezentul apel este de 120 milioane de euro.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Regiuni de dezvoltare** | **Alocare totală pentru apelul de proiecte (euro)** | **Contribuția din partea fondurilor**  **(contribuția UE)** | **Contribuția națională** |
| **Total** |
| Regiuni mai puțin dezvoltate | 120.000.000,00 | 85% | 15% |
| Din care[[5]](#footnote-5), alocare pentru ITI Delta Dunării | | | |
| ITI Delta Dunării  Regiuni mai puțin dezvoltate | 8.000.000,00 | 85% | 15% |

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii august 2025, respectiv 1 EURO = 5.0731 LEI. Bugetul proiectului va fi exprimat DOAR în LEI.

* 1. **Rata de cofinanțare**

Deoarece prezentul apel de proiecte este un apel dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare se vor lua în calcul următoarele repere:

* + **contribuția din partea fondurilor** (contribuția UE, FEDR) de maxim **85%** din valoarea totală eligibilă a proiectului.
  + **contribuția națională** este de **15%** din valoarea totală eligibilă a proiectului.

**Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii** din partea solicitantului/partenerului este stabilită funcție de tipologia fiecărei entități din cadrul parteneriatului, după cum urmează:

* **entitățile finanțate integral sau parțial din fonduri publice:**
* *Instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale* si *Instituții publice finanțate integral din bugetele locale, sau instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale* – **2%** aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului;
* *Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora - 15% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului.*

Modalitatea de participare a partenerilor (acolo unde este cazul) la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat (Anexa nr. 5).

În cazul proiectelor depuse în parteneriat:

* contribuția proprie minimă a solicitantului/partenerului reprezintă o valoare obținută prin aplicarea procentului minim de contribuție proprie, la valoarea eligibilă angajată de respectivul solicitant/ parteneriat în cadrul proiectului;
* modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat (Anexa nr. 5).
  1. **Zona/ zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte**

Prezentul apel de proiecte vizează proiecte de investiții de tipul *extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare* (dacă este necesar)în unități sanitare publice/ structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie localizate în regiuni mai puțin dezvoltate. Prezentul apel vizează de asemenea și microregiunea ITI Delta Dunării.

* 1. **Acțiuni sprijinite în cadrul apelului**

În contextul prezentului apel sunt vizate investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare (dacă este necesar) în infrastructura unităților sanitare publice sau în structurile medicale publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie.

Mai multe informații despre acțiunile sprijinite și excluderile la finanțare pentru prezentul apel se găsesc la secțiunea **5.2. Eligibilitatea activităților**, respectiv **5.7.1. Eligibilitatea proiectului (tipuri de proiecte, stadiul proiectului, evitarea dublei finanțări, contribuția la obiectivul specific).**

* 1. **Grup țintă vizat de apelul de proiecte**

Conform Programului Sănătate, în contextul prezentului ghid, grupul țintă eligibil se limitează la:

* unități sanitare publice sau structuri medicale publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie.
  1. **Indicatori**

La depunerea cererii de finanțare, solicitanții vor furniza informații cu privire la contribuția propunerii de proiect la atingerea indicatorilor de program. Valorile țintelor indicatorilor, calculate conform **Anexei 2,** vor fi completate în cererea de finanțare.

* + 1. **Indicatori de realizare**

| **Cod indicator** | **Denumire indicator** | **Tip regiune** | **Unitate de măsură** | **Definiții și modalitate de calcul** | **Ținte minime indicator** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01PSO4 | Unități sanitare publice sprijinite, din care:   * unități sanitare publice / structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie | Regiuni mai puțin dezvoltate | Unități sanitare | Conform **Anexei 2: Definiții și mod de calcul indicatori** | 1 |
| RCO69 | Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate | Regiuni mai puțin dezvoltate | Persoane/ an | Conform **Anexei 2: Definiții și mod de calcul indicatori** | 3000 |
| **Pentru intervențiile care aplică pentru mecanismul ITI Delta Dunării se vor avea în vedere și următorii indicatori comuni de realizare:** | | | | | |
| RCO74 | Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată | Regiuni mai puțin dezvoltate | persoane | Conform **Anexei 2: Definiții și mod de calcul indicatori** |  |
| RCO75 | Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin | Regiuni mai puțin dezvoltate | contribuții la strategii | Conform **Anexei 2: Definiții și mod de calcul indicatori** | 1 |

**Atenție!**

Țintele menționate în cererea de finanțare trebuie să fie cel puțin egale cu cele menționate întabelul de mai sus. Țintele menționate în cererea de finanțare în privința indicatorului RCO69 sunt cele asumate de beneficiar în situația aprobării proiectului.

* + 1. **Indicatori de rezultat**

| **Cod indicator** | **Denumire indicator** | **Tip regiune** | **Unitate de măsura** | **Definiții și modalitate de calcul** | **Ținte minime indicator** RCR73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCR73 | Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență medicală noi sau modernizate | Regiuni mai puțin dezvoltate | Persoane/ an | Conform **Anexei 2: Definiții și mod de calcul indicatori** | 80% din țintele asumate la nivelul fiecărui proiect pentru RCO69 |

**Atenție!**

Țintele menționate în cererea de finanțare trebuie să fie cel puțin egale cu cele menționate întabelul de mai sus. Țintele menționate în cererea de finanțare în privința indicatorului RCR73 sunt cele asumate de beneficiar în situația aprobării proiectului.

* + 1. **Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte (dacă este cazul)**

În cadrul prezentului apel vor fi avuți în vedere indicatorii suplimentari de la *subsecțiunea 3.17.5 Indicatori de monitorizare a efectelor asupra mediului.* Aceștia vor fi avuți în vedere în mod obligatoriu exclusiv în procesul de monitorizare fiind prevăzuți în rapoartele de monitorizare la nivel de proiect.

* 1. **Rezultatele așteptate**

În cadrul apelului de proiecte este așteptat următorul rezultat:

* + unități sanitare publice sau structuri publice sprijinite[[6]](#footnote-6) pentru a acorda asistență medicală ambulatorie și pentru a implementa **programe de screening** (de ex: screening cancer de col uterin, screening cancer de sân, monitorizare prenatală etc.).
  1. **Operațiune de importanță strategică**

În cadrul prezentului apel, proiectele selectate vor face parte din **operațiunea de importanță strategică nr. 1. Combaterea cancerului**.

* 1. **Investiții teritoriale integrate**

Prezentul apel de proiecte poate viza investiții teritoriale integrate pentru ITI Delta Dunării. În acest sens, acesta include alocări distincte pentru maxim 2 proiecte*.*

Pot fi selectate 2 proiecte în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu condiția îndeplinirii cerințelor de eligibilitate, inclusiv a cerințelor ITI.

În cadrul procesului de selecție, pentru a beneficia de mecanismul specific ITI, promotorii de proiecte ITI trebuie să opteze pentru acest mecanism**.**

**Condiții pentru ITI:**

Proiectele trebuie să fie incluse într-o strategie/strategii teritoriale integrate *ITI* elaborate conform art. 28-30 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și implementate cu implicarea partenerilor relevanți, condiție obligatorie pentru finanțare în cadrul mecanismului ITI.

Proiectele finanțabile vor fi rezultatul unui proces de selecție strategică/prioritare desfășurat la nivelul autorităților responsabile cu implementarea strategiilor teritoriale (ex. CL, ADTI), cu implicarea comunității locale.

În procesul de selecție a proiectelor, AM PS va verifica proiectele, asigurându-se de caracterul integrat al acestora, de încadrarea în alocarea financiară aferentă fiecărui apel de proiecte, precum și de respectarea tuturor criteriilor (conformitate, eligibilitate și calitate) prevăzute în ghidurile de finanțare.

* 1. **Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității**

Prezentul apel nu vizează aplicarea mecanismului DLRC.

* 1. **Reguli privind ajutorul de stat**

Intervențiile prevăzute de prezentul apel NU fac obiectul ajutorului de stat.

**Justificare**

Această investiție este destinată ***unităților sanitare publice/ altor structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie care fac parte din sistemul național de sănătate***, urmărind un obiectiv social, susținut de principiul **solidarității,** care funcționează sub supravegherea statului, finanțat direct din contribuții de asigurări sociale și alte resurse de stat și care furnizează servicii gratuite pe baza acoperirii universale.

Prin acest tip de investiții se urmărește cu predilecție o mai bună distribuție a infrastructurii de sănătate între regiuni și județe, creșterea accesului populației la servicii medicale preventive de calitate, creșterea eficacității serviciilor medicale.

Ambulatoriile de specialitate oferă servicii medicale de specialitate de complexitate medie pentru populația din zona respectivă sau din zonele învecinate. **Serviciile au impact local** și nu se încadrează în definiția ajutorului de stat. Dezvoltarea acestor servicii nu determină, în niciun caz, un risc de denaturare a concurenței. Ele sunt adresate populației generale și, în particular, populației vulnerabile. Dezvoltarea acestor servicii nu determină, în niciun caz, un risc de denaturare a concurenței, deoarece vor fi prioritizate cele care au furnizat servicii inclusiv persoanelor în mediul rural (unde acoperirea cu medici de familie este deficitară de la începutul funcționării sistemului de asigurări de sănătate, deși aici trăiesc 45% dintre cetățeni). În plus, serviciile au impact local fiind accesate în principal de populația din zona respectivă.

În urma analizelor realizate la nivelul sistemului public prespitalicesc se constată că proporția pacienților străini care au beneficiat de servicii medicale în sistemul de sănătate din România reprezintă 0,14% (anul 2019)/ 0,22% (anul 2022) din numărul total de pacienți care au beneficiat de asistență prespitalicească, **respectiv o proporție nesemnificativă care nu are potențialul de a afecta comerțul cu Statele Membre.**

* În plus, este de menționat că principalul obiectiv al unităților medicale publice/ structurilor publice care furnizează asistență medicală ambulatorie este de a oferi asistență medicală accesibilă în toate disciplinele necesare pentru persoanele care locuiesc în regiunea și zonele adiacente, iar infrastructurile prespitalicești acoperă nevoile persoanelor care locuiesc în mediul rural sau urbanul mic, cele din comunități marginalizate și cele cu nivel socio-economic scăzut ce au acces redus la îngrijire medicală.

Măsurile de sprijin au fost analizate în raport cu criteriile care ar trebui îndeplinite cumulativ, prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din TFUE (*existența unor resurse ale statului sau exercitarea de puteri discreționare ale statului referitor la utilizarea unor resurse financiare, a caracterului selectiv, a avantajului economic în favoarea entității beneficiare a măsurii de sprijin și* ***potențialul măsurii de sprijin de a afecta comerțul între statele membre***), pentru a determina dacă măsurile constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

Concluzia analizei a fost că investițiile în *unitățile sanitare publice/ structurile publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie* **care fac parte din sistemul național de sănătate au un impact local/ regional și, ca urmare, nu au potențialul de a afecta comerțul între statele membre.** De asemenea, serviciile care vor fi oferite de structurile extinse/ modernizate/ reabilitate/ construite și dotate vor fi servicii de calitate similară cu cele din alte țări ale Uniunii Europene și, prin urmare, nu sunt în măsură să atragă cetățeni din alte state ale UE.

Având în vedere că unul dintre criteriile care definesc o măsură de ajutor de stat nu este îndeplinit, respectiv ***măsura nu are potențialul de a afecta comerțul între Statele Membre***, se consideră că aceasta nu implică ajutor de stat.

* 1. **Reguli privind instrumentele financiare**

Prezentul apel de proiecte nu vizează utilizarea instrumentelor financiare, iar forma de sprijin este acordată sub forma de grant.

* 1. **Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale**

În cadrul prezentului apel de proiecte nu sunt vizate acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale.

* 1. **Principii orizontale**

Investițiile vor asigura respectarea drepturilor fundamentale și conformitatea cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, cu principiile orizontale privind egalitatea de gen, nediscriminarea (pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală) și accesibilitatea în toate etapele de programare și implementare.

Aceste aspecte vor fi evaluate în cadrul procesului de evaluare și selecție conform **Anexei nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară** (**Criteriul 6. *Contribuția proiectului la respectarea principiilor privind eficiența resurselor/ imunizarea la schimbările climatice, la principiile orizontale - egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea*** și subcriteriile aferente acestuia).

* 1. **Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice**
     1. **Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice**

În toate etapele de implementare ale PS, vor fi avute în vedere considerente privind maximizarea efectelor pozitive asupra mediului pentru proiectele care urmează a fi implementate.

La nivelul tuturor investițiilor finanțate din Programul Sănătate este obligatorie **respectarea principiului DNSH** și a **imunizării la schimbările climatice**. În acest sens, solicitanții trebuie să demonstreze că proiectele depuse în cadrul prezentului apel respectă principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ.

Informații suplimentare privind respectarea principiului DNSH, pot fi găsite la adresa: [**https://eur-**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN)[**lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN.**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN)

„*Imunizarea la schimbările climatice*” reprezintă, în conformitate cu art. 2, pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1060, un proces de prevenire a vulnerabilității infrastructurii la potențialele efecte pe termen lung ale schimbărilor climatice ce respectă principiul „eficiența energetică înainte de toate”, precum și faptul că nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de proiect este compatibil cu obiectivul privind neutralitatea climatică stabilit pentru 2050.

*Integrarea imunizării la schimbările climatice* în toate etapele proiectului este condiție de **eligibilitate**.

Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează în dezvoltarea proiectelor de infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, **măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare**, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte coroborat cu Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021- 2027([https://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0916(03)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0916(03)&from=EN)). AM PS a analizat și identificat care sunt obiectivele specifice ale programului unde este necesar a fi respectată obligativitatea de a imuniza infrastructura. Astfel, AM PS va verifica dacă măsurile de adaptare și atenuare au fost implementate de către beneficiari conform cererii de finanțare și a documentelor aferente acesteia.

Suplimentar, toate intervențiile propuse prin PS au în vedere analiza și centralizatorul DNSH PS aferente programului aprobat, precum și concluziile raportului de mediu și studiului de evaluare adecvată elaborate pentru parcurgerea procedurii de evaluare de mediu pentru PS, procedură finalizată cu Avizul de Mediu nr. 100/02.09.2022 [(https://mfe.gov.ro/wp-](https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/09/f515a6278272c6c94db36150a13bd41f.pdf) [content/uploads/2022/09/f515a6278272c6c94db36150a13bd41f.pdf)](https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/09/f515a6278272c6c94db36150a13bd41f.pdf).

Verificarea îndeplinirii măsurilor minime de protecție a mediului se va face prin depunerea, până cel târziu în etapa de contractare, a:

* actului de reglementare privind derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (Decizia etapei de încadrare a proiectului / Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului), în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte.
  + 1. **Eficiența resurselor**

Proiectele finanțate prin Programul Sănătate trebuie să descrie și să asigure o îmbunătățire a eficientei resurselor previzionate. Astfel, ca urmare a realizării investiției, se generează o reducere de costuri cu utilitățile publice relevante sau o economie de costuri aferente echipamentelor/ instalațiilor ce deservesc utilitățile publice sau o reducere a consumurilor de resurse - vezi: Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară, Anexa nr. 4: Declarația unică.

* + 1. **Reducerea cantității de deșeuri/economia circulară**

Investițiile finanțate în cadrul PS trebuie să asigure reducerea cantităților de deșeuri sau reutilizarea, valorificarea deșeurilor rezultate în timpul efectuării investiției sau rezultate ca urmare a înlocuirii echipamentelor medicale. - vezi Subcriteriul 6.2. Contribuția la obiectivele de mediu - reducerea cantității de deșeuri/ economia circulară/ implementarea principiilor de dezvoltare durabilă (Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară), Anexa nr. 4: Declarația unică.

* + 1. **Creșterea performanței energetice și obținerea de energie verde pentru consum propriu din resurse regenerabile**

- vezi Subcriteriul 6.1. Eficiența utilizării resurselor (Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară), Anexa nr. 4: Declarația unică.

* **Pentru clădirile publice extinse** - clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenționale este aproape egal cu zero (nZEB).
* **Pentru clădirile publice existente** - la care se execută lucrări de renovare, precum și în cazul instalării/ înlocuirii/ modernizării sistemelor tehnice ale clădirilor, performanța energetică a acestora sau a unităților de clădire ce fac obiectul renovării trebuie îmbunătățită.

**3.17.5. Indicatori de monitorizare a efectelor asupra mediului**

Pe parcursul implementării proiectelor, AM PS/OI va monitoriza următorii indicatori (stabiliți în cadrul Raportului de mediu aferent Programului Sănătat[e[[7]](#footnote-7))](#bookmark104), prin care se urmărește atingerea țintelor conform tabelului de mai jos:

| **Obiectiv de mediu** | **Indicator** | | **Țintă** |
| --- | --- | --- | --- |
| OR1 - Biodiversitate | MON 1 | Ponderea clădirilor reabilitate pentru care a fost realizată în prealabil verificarea prezenței cuiburilor/ adăposturilor de păsări și lilieci | 100% |
| MON 2 | Ponderea proiectelor finanțate pentru care au fost identificate impacturi reziduale semnificative asupra habitatelor şi speciilor | → 0 % |
| MON 3 | Numărul situațiilor în care a fost necesară protejarea/ relocarea de cuiburi/ adăposturi de păsări și lilieci | ≥ 0 |
| MON 4 | Numărul situațiilor în care a fost necesară instalarea de adăposturi/ cuiburi artificiale | ≥ 0 |
| MON 5 | Ponderea proiectelor ce presupun iluminat artificial exterior în care au fost implementate cerințele măsurii M3 din cadrul Raportului de mediu aferent Programului de Sănătate | →100% |
| OR3 - Sol | MON 6 | Suprafața totală de sol pierdută ca urmare a implementării acțiunilor propuse | Cât mai mică posibilă |
| OR4 -Apă | MON 7 | Ponderea beneficiarilor acțiunilor ce includ lucrări de reabilitare în care gestionarea apelor uzate se realizează conform cerințelor legale în vigoare | →100% |
| OR5 - Aer | MON 8 | Ponderea proiectelor în care se asigură reducerea emisiilor de poluanți atmosferici | →100% |
| OR6 – Factori climatici | MON 9 | Ponderea instalațiilor de frig achiziționate în cadrul PS care nu utilizează substanțe ce conduc la epuizarea stratului de ozon | →100% |
| OR9 - Peisaj | MON 10 | Ponderea proiectelor de construcție / reabilitare a clădirilor cu destinație medicală în care au fost incluse principiile de proiectare şi construcție a clădirilor verzi | →100% |
| OR12 - Deșeuri | MON 11 | Ponderea proiectelor în care gestionarea deșeurilor din construcții și demolări poate fi integral dovedită ca fiind conformă cu cerințele legale și principiile economiei circulare | 100% |

**3.18. Caracterul durabil al proiectului**

Conform Regulamentului (UE) 2021/1060, articolul 65, investițiile efectuate în cadrul PS trebuie să aibă un caracter durabil. În acest sens, **în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar**, proiectul **NU va face obiectul oricăreia dintre următoarele:**

* modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
* modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia.

În acest sens, solicitantul va semna **Declarația unică (Anexa nr. 4)** prin care își va asuma respectarea cerințelor de mai sus.

1. **Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea, nediscriminarea și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități**

Programul Sănătate se aliniază principiilor orizontale privind egalitatea de șanse, egalitatea de gen și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, așa cum sunt prevăzute în Carta drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Carta UE) și în Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD).

Respectarea legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul egalității de șanse, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele cu dizabilități va reprezenta criteriu de eligibilitate a proiectelor și va fi avută în vedere pe întreg ciclul de viață al proiectului, respectiv în etapa de proiectare, în analizele de situații, în identificarea grupurilor țintă, în consultare, în definirea obiectivelor și planificarea activităților, în elaborarea bugetului, instruire, comunicare, vizibilitate etc.

Respectarea acestor principii va fi reflectată și asumată de către solicitantul de finanțare prin Declarația unică (Anexa nr. 4), precum și în criteriile de evaluare tehnică și financiară conform Anexei nr. 1.

În acest sens, cererile de finanțare vor cuprinde informații cu privire la implementarea și respectarea următoarelor aspecte:

1. **Egalitatea de șanse**

În selectarea și retenția membrilor echipelor de proiect, solicitantul sau structurile care fac parte din parteneriat își va/vor asuma că selecția și implicarea personalului s-a făcut într-un mod deschis, transparent și accesibil, pe principii de egalitate indiferent de origine socială, etnică, rasă, apartenență la o minoritate, trăsături genetice, identitate sexuală, stare civilă, limbă, religie, convingeri politice, vârstă, context socio-economic, condamnări trecute, activitatea sau calitatea de membru în cadrul unui sindicat, dacă are sau nu pe cineva în îngrijire etc.

Pentru echipa de proiect se va detalia selecția persoanelor, prin corelarea experienței și competențelor acestora cu specificul activităților desfășurate prin proiect și a cerințelor profesionale aferente. În etapa de selecție, candidaților li se vor oferi șanse egale pentru a-și demonstra abilitățile, prin eliminarea factorilor inhibitori, a posibilelor atitudini părtinitoare și a riscurilor de discriminare.

Acțiunile prevăzute în cadrul acestui proiect vor aborda în mod orizontal asigurarea egalității de șanse și a principiului nediscriminării și pot viza inclusiv acțiuni specifice în vederea sprijinirii anumitor categorii de grup țintă cu nevoi specifice.

1. **Egalitatea de gen**

Prezentul apel de proiecte va asigura nediscriminarea bazată pe criteriul de sex, prin respingerea oricăror acțiuni ce ar putea avea ca efect discriminarea directă și indirectă, hărțuirea și hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană, precum și orice tratament mai puțin favorabil cauzat de respingerea unor astfel de comportamente de către persoana respectivă ori de supunerea sa la acestea.

În același timp, constituie o încălcare a principiului egalității de gen hărțuirea psihologică, ce implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenționate care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane.

În cadrul echipelor de proiect se va asigura munca de valoare egală, respectiv activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza acelorași indicatori și a acelorași unități de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoștințe și deprinderi profesionale similare sau egale și depunerea unei cantități egale ori similare de efort intelectual și/sau fizic.

1. **Nediscriminarea**

Acțiunile prevăzute în cadrul acestui obiectiv specific vor aborda în mod orizontal principiul nediscriminării și pot viza inclusiv acțiuni specifice în vederea sprijinirii anumitor categorii de grupuri țintă cu nevoi specifice.

În selectarea echipelor de proiect, solicitantul sau structurile care fac parte din parteneriat își va/ vor asuma că selecția personalului s-a făcut într-un mod deschis, transparent, oferind tuturor o șansă echitabilă și corectă în accesarea oportunităților disponibile. Prin aceasta, persoanele sau grupurile de persoane aflate în situații comparabile nu vor fi tratate mai puțin favorabil datorită unei caracteristici particulare, precum sexul lor, originea etnică sau rasială, religia sau credința, handicapul, vârsta, orientarea sexuală etc.

Toate investițiile vor respecta principiul nediscriminării și nu vor exista investiții în servicii paralele, servicii de calitate inferioară pentru anumite grupuri și/sau care să mențină sau să conducă la segregarea/izolarea grupurilor vulnerabile.

1. **Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități - obligatoriu**

Prin investiția care va fi finanțată se va acorda o atenție specială inclusiv adaptării infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități sau pentru persoanele care întâmpină probleme de sănătate, de ex. acces neîngrădit, asigurarea rampelor de acces, marcarea traseelor de acces, mobilier și echipamente cu adaptări specifice pentru diferite tipuri de dizabilități, acces facil la investigații medicale/spații de spitalizare, grupuri sanitare etc., în conformitate cu prevederile art. 9 - Accesibilitate, din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și cele ale legislației europene și naționale în vigoare.

|  |
| --- |
| **Art. 9 - CPDP:**  **Accesibilitate**  1. Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască independent și să participe pe deplin la toate aspectele vieții, statele părți vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, informație și mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile și sistemele informatice și de comunicații și la alte facilități și servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât și rurale. Aceste măsuri, care includ identificarea și eliminarea obstacolelor și barierelor față de accesul deplin, trebuie aplicate, printre altele, la:  a) clădiri, drumuri, mijloace de transport și alte facilități interioare sau exterioare, inclusiv școli, locuințe, unități medicale și locuri de muncă;  b) serviciile de informare, comunicații și de altă natură, inclusiv serviciile electronice și de urgență.  2. Statele părți vor lua, de asemenea, măsuri potrivite pentru:  a) a elabora, promulga și monitoriza implementarea standardelor minime și instrucțiunilor pentru accesibilizarea facilităților și serviciilor deschise publicului sau oferite acestuia;  b) a se asigura că entitățile private care oferă facilități și servicii deschise publicului sau oferite acestuia țin cont de toate aspectele legate de accesibilitate, pentru persoanele cu dizabilități;  c) a asigura părților implicate formare pe problemele de accesibilitate cu care se confruntă persoanele cu dizabilități;  d) a asigura, în clădiri și în alte spații publice, semne în limbaj Braille și forme ușor de citit și de înțeles;  e) a furniza forme de asistență vie și intermediere, inclusiv ghizi, cititori și interpreți profesioniști de limbaj mimico-gestual, pentru a facilita accesul în clădiri și în alte spații publice;  f) a promova alte forme adecvate de asistență și sprijin pentru persoanele cu dizabilități în vederea asigurării accesului acestora la informație;  g) a promova accesul persoanelor cu dizabilități la noi tehnologii și sisteme informatice și de comunicații, inclusiv la internet;  h) a promova proiectarea, dezvoltarea, producerea și distribuirea de tehnologii și sisteme informatice și de comunicații accesibile, încă din fazele incipiente, astfel încât aceste tehnologii și sisteme să devină accesibile la costuri minime. |

Prin proiect va fi demonstrează existența sau includerea următoarelor adaptări pentru persoanele cu dizabilități:

* adaptări pentru persoane cu diferite tipuri de dizabilități (motorii/vizuale/auditive/intelectuale) în spațiul construit (de ex. intrări, circulații orizontale și verticale, investigații medicale/spații de spitalizare/grupuri sanitare);
* achiziționarea de echipamente cu adaptări specifice pentru diferite tipuri de dizabilități;
* îmbunătățirea condițiilor de siguranță;
* alte tipuri de adaptări (de ex.: sisteme de ghidaj, adaptări de conținut informatic etc.). Acestea sunt condiții de eligibilitate, fiind asumate ca atare în Declarația unică (Anexa nr. 4).

Mai multe informații despre:

* *Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (https://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT),*
* *Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități* [*(https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/123948)*](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/123948)*,*
* *Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene nerambursabile, aprobat de Guvern în data de 10 august 2022 prin Memorandum*

[*(https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/08/0289aed9bcb174a18d17d7badb94816f.pdf)*](file:///D:\POS\GHID%20AMBULATORII%20SCREENING\P1%20FEDR_GS%20ambulatorii%20screening_21%20iul%2025\(https:\mfe.gov.ro\wp-content\uploads\2022\08\0289aed9bcb174a18d17d7badb94816f.pdf))*,*

* *Ghidul privind Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată României în perioada 2021-2027* [*(https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/8e64ffffdfaf73a0d3027d85a9746b93.pdf)*](https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/8e64ffffdfaf73a0d3027d85a9746b93.pdf)*,*
* *Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă 2022­-2027” și Planul operațional privind implementarea Strategiei, aprobate de Guvern* [*(https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/HG 490 2022 si anexa strategie drepturi pers dizab.pdf)*](https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/HG_490_2022_si_anexa_strategie_drepturi_pers_dizab.pdf)*,*
* *Condiția favorizantă orizontală ”Implementarea și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului”,*

pot fi obținute de la nivelul **Direcției Generale Comunicare și Cooperare Internațională** din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și de la Autoritatea Națională privind Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităț[i[[8]](#footnote-8)](#bookmark5) aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Pe lângă criteriul de eligibilitate, în grila de evaluare tehnică și financiară proiectele sunt punctate dacă propun măsuri suplimentare față de cerințele minime legale pentru promovarea și respectarea principiilor legate de egalitatea de șanse, de gen, accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, incluziune și nediscriminare.

1. **Teme secundare**

Nu se aplică prezentului apel.

1. **Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri**

Proiectul propus va detalia măsurile de vizibilitate, transparență și comunicare, conform cerințelor din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile stabilite prin H.G. nr. 873/2022, privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.

Toate materialele destinate măsurilor de informare și publicitate aferente intervențiilor vizate de prezentul apel de proiecte vor folosi informațiile și elementele grafice obligatorii: emblema Uniunii Europene, declarația de cofinanțare, sigla Guvernului României și a Programului Sănătate.

**Măsuri minime obligatorii de informare și publicitate aferente intervențiilor vizate de prezentul apel de proiecte**

**Activitatea obligatorie de informare și publicitate este activitate conexă în scopul susținerii activităților de bază aferente proiectului și cuprinde următoarele măsuri minime:**

* **publicarea unui comunicat de presă/anunț de presă** la începutul și la finalizarea proiectului pe site-ul propriu sau în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul larg (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc);
* **materiale de informare/comunicare** tipărite sau tipăribile sub formă digitală (pliante, rapoarte, broșuri de informare/ povești de succes, buletine informative, cărți etc.) ce vor avea pe prima copertă setul de însemne grafice obligatorii;
* **realizarea unui afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic echivalent**;
* **expunerea, de la începerea implementării fizice a operațiunilor** care implică investiții fizice sau de la instalarea echipamentelor achiziționate, **a unor plăci sau panouri permanente, clar vizibile publicului**, care conțin emblema Uniunii în conformitate cu caracteristicile tehnice stabilite în anexa IX a Regulamentului (UE) 1060/2021 și informații privind respectivele operațiuni;
* **afișarea pe site-ul oficial de internet**, dacă există, și **pe paginile de comunicare socială** ale beneficiarului a unei scurte descrieri a operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
* fiind un proiect care intră în sfera unei **operațiuni de importanță strategică**, **este obligatorie organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după caz, cu implicarea Comisiei Europene și a AM PS în timp util** și **realizarea unui portofoliu de fotografii** pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia.

Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt eligibile și sunt prevăzute în categoria **cheltuieli indirecte**.

În cazul specific al proiectelor cuprinse în cadrul operațiunilor de importanță strategică abordate prin Programul Sănătate, este recomandat să se realizeze mai mult decât activitățile minime obligatorii de comunicare.

De asemenea, în contextul prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060, „Operațiunea de importanță strategică înseamnă o operațiune care aduce o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor unui program și care face obiectul unei monitorizări și al unor măsuri de comunicare speciale”. Prin urmare, beneficiarul va pune la dispoziția AM PS informații care să permită monitorizarea și informarea cu privire la rezultatele obținute. Beneficiarul are obligația să pună la dispoziția AM PS/OI și CE, la cerere, date și informații despre proiecte și stadiul lor de implementare, inclusiv fotografii, în vederea probării și asigurării transparenței utilizării fondurilor.

Progresele obținute în implementarea OIS vor fi comunicate AM PS/OI la adresa de e-mail [[ois.combaterecancer@mfe.gov.ro/](mailto:ois.combaterecancer@mfe.gov.ro/),](mailto:ois.pacientcritic@mfe.gov.ro) și vor fi publicate la secțiunea aferentă OIS a paginii Programului Sănătate [https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-](%20https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-)[2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/operatiuni-de-importanta-](https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/operatiuni-de-importanta-strategica/) [strategica/.](https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/operatiuni-de-importanta-strategica/) Această secțiune va fi actualizată periodic de responsabilii de comunicare.

Potrivit art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060, în cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 47 (Emblema Uniunii) sau al alineatelor (1) și (2) de la articolul 50 (Responsabilitățile beneficiarilor) și în cazul în care nu se iau măsuri de remediere, autoritatea de management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, **anulând până la 3% din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea/ proiectul în cauză.** Determinarea corecției financiare trebuie să fie proporțională cu dimensiunea proiectului și amploarea deficienței detectate.

Pentru detalii specifice privind cerințele tehnice aferente fiecărei măsuri, vă rugăm să consultați ***Manualul de identitate vizuală*** al *Programului Sănătate* disponibil la adresa <https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/comunicare-2>.

Pentru realizarea materialelor din cadrul proiectului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pune la dispoziția beneficiarilor un generator de machete materiale în acord cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 și Manualului de identitate vizuală a Programului Sănătate. Generatorul de machete este disponibil la: [https://generatormachete.mfe.gov.ro/.](https://generatormachete.mfe.gov.ro/)

# **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE**

* 1. **Data deschiderii apelului de proiecte**

Data deschiderii apelului de proiecte este data publicării ghidului solicitantului aprobat.

* 1. **Perioada de pregătire a proiectelor**

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare, solicitantul de finanțare are la dispoziție perioada de la momentul publicării variantei aprobate a ghidului solicitantului până la momentul închiderii apelului de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021.

* 1. **Perioada de depunere a proiectelor**
     1. **Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte**

Sistemul informatic MySMIS2021 va permite depunerea de proiecte începând cu data de 14.08.2025, ora 15:00.

* + 1. **Data și ora închiderii apelului de proiecte**

Sistemul informatic MySMIS2021 se va închide la data de 31.12.2025, ora 17:00.

* 1. **Modalitatea de depunere a proiectelor**

Cererea de finanțare, împreună cu anexele obligatorii și cu documentele suport se vor depune **exclusiv** prin sistemul informatic [**MySMIS2021**.](https://mysmis2021.gov.ro/)

Pentru depunerea unei cereri de finanțare este necesar să urmați pașii descriși în [**manualul**](https://resurse.mysmis2021.gov.ro/ords/repo_bo/r/mysmis-2021/home)MySMI2021.

# **CONDIȚII DE ELIGIBILITATE**

* 1. **Eligibilitatea solicitanților și partenerilor**

Prezentul apel vizează doar solicitanți și parteneri **exclusiv** din categoria **entități publice.**

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanțare/fiecare membru al parteneriatului, după caz:

* trebuie să aibă personalitate juridică;
* liderul parteneriatului se va identifica clar în toate documentele aferente proiectului.
  + 1. **Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor**

Condițiile de eligibilitate precizate în cadrul acestei secțiuni trebuie respectate, atât de către solicitantul de finanțare (liderul de parteneriat), cât și de parteneri (acolo unde este cazul).

Pentru a beneficia de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, solicitanții de finanțare (liderul de parteneriat) și partenerii (în cazul proiectelor depuse în parteneriat), trebuie să îndeplinească cumulativ, condițiile de eligibilitate precizate în Declarația unică - Anexa nr.4 la prezentul ghid, mai jos fiind specificate cele mai relevante:

1. **Forma de constituire a solicitantului/partenerului/partenerilor**
2. În cadrul prezentului apel de proiecte, proiectele pot fi depuse fie individual, fie în parteneriat, constituit din entități din categoriile eligibile menționate la subsecțiunile 5.1.2 și 5.1.3, în baza unui Acord de parteneriat.
3. **Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul și/ sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, respectă cerințele și NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în Declarația Unică (Anexa nr. 4).**

În cazul implementării proiectelor în parteneriat, toți membrii acestuia vor asuma și transmite **Anexa nr. 4: Declarația Unică.**

Solicitantul de finanțare se va asigura de evitarea dublei finanțări a activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin programe operaționale sau/și prin alte programe cu surse publice de finanțare.

1. **Drepturi asupra imobilului (teren/ clădire) obiect al proiectului**

Solicitantul/Partenerul trebuie să dețină dreptul de proprietate sau un drept de administrare asupra imobilului care face obiectul proiectului, care să îi confere dreptul de execuție a lucrărilor de reabilitare/ modernizare/extindere și dotare, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente, în conformitate cu legislația în vigoare.

**Pentru dovedirea dreptului de proprietate/dreptului de administrare sunt necesare următoarele documente:**

* ***Extras de carte funciară*** *din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate/administrare și absența sarcinilor incompatibile cu investiția, în termen de valabilitate*
* **Actul juridic prin care se conferă dreptul de administrare** pe o perioadă estimată acoperitoare până la împlinirea a cel puțin cinci ani de la efectuarea plății finale după finalizarea proiectului pentru care se solicită finanțare
* ***Planul de amplasament vizat de OCPI*** *pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate numerele cadastrale (în cazul în care acestea nu sunt evidențiate în anexa la extrasul de carte funciară).*

Se poate accepta ca înscrierea dreptului de proprietate publică să fie provizorie, urmând ca, în eventualitatea semnării contractului de finanțare, beneficiarul/partenerul să finalizeze demersurile necesare obținerii înscrierii definitive a dreptului de proprietate și să facă dovada, prin transmiterea unui extras de carte funciară actualizat, într-un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, sub sancțiunile prevăzute în cadrul acestuia. Neîndeplinirea cerinței conduce la rezilierea de drept a contractului de finanțare.

Dacă solicitantul/partenerul va depune mai multe documente pentru dovedirea dreptului de proprietate/administrare va completa și **Anexa nr. 6: Tabel centralizator pentru documente ce dovedesc dreptul de proprietate/administrare.**

Titularul oricărui alt drept real/ creanță nu va fi admis la finanțare.

**ATENȚIE!**

**Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului sau în perioada de valabilitate a contractului de finanțare sunt afectate condițiile de construire/ exploatare asupra infrastructurii (teren și clădire) aferente proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.**

Infrastructura (teren și/sau clădire, după caz,) ce face obiectul proiectului care implică execuția de lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente, lucrări de construcții noi**,** trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

* Este liberă de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului;
* Nu este afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, altele decât cele menționate în prezentul ghid;
* Nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent;
* Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului. (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul AM PS.

În accepțiunea AM PS, servituțile care nu afectează posibilitatea realizării activităților proiectului nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare (de ex. servitutea de trecere, servituți legale și drepturi de uz pentru utilități).

În situația în care, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, dar și în perioada de implementare, sunt sesizate anumite probleme care țin de dovedirea drepturilor reale asupra anumitor imobile/părți din imobil (construcție și teren) sau de condițiile de realizare a investițiilor proiectului, conform ghidului specific pentru proiectele prin care se realizează lucrări de construire, se va solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate fi considerat funcțional fără acele investiții/ obiecte asupra cărora s-au constatat problemele mai sus menționate. În situația în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul nu este funcțional fără acele lucrări, respectiv daca memoriul nu este depus în termenele si condițiile pretinse de AM, proiectul va fi respins sau contractul va fi reziliat.

În situația în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcțional fără acele lucrări, solicitantul/beneficiarul se angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, prin reproiectare, dacă este cazul, și să elimine cheltuielile corespunzătoare din bugetul proiectului sau să le considere neeligibile, după caz.

Solicitantul/liderul de parteneriat sau partenerul deține dreptul de execuție a lucrărilor de construcții asupra imobilului care face obiectul proiectului, conform legislației în vigoare.

**EXCEPȚIE**

Dacă împreună cu cererea de finanțare se depune autorizația de construire valabilă la data depunerii cererii de finanțare, emisă pentru solicitant sau partener, după caz, pentru obiectivul de investiții vizat de cererea de finanțare, nu este necesară și nu se solicită depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau a altor documente, inclusiv cele privind regimul de proprietate/ dreptul real principal asupra imobilelor, infrastructurilor sau obiectivelor, care au stat la baza emiterii acesteia. În situația în care cererea de finanțare este selectată pentru contractare, solicitantul/partenerul are obligația să asigure valabilitatea autorizației de construire și corespondența cu obiectivul finanțat și la semnarea contractului de finanțare.

Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul AM PS, în cadrul etapei de contractare. Garanțiile reale asupra imobilelor (de ex. *ipoteca* etc.) sunt considerate incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PS.

În accepțiunea AM PS, dreptul de administrare înscris în Cartea funciară în favoarea unei instituții de drept public, cu personalitate juridică și care desfășoară activități în domeniul sănătății, nu este considerat sarcină. Proiectul devine neeligibil dacă intervine un act juridic cu efecte depline (ex.: o hotărâre judecătorească definitivă) până la finalizarea perioadei de durabilitate, care să afecteze dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului.

În ceea ce privește perioada pentru care este conferit dreptul de administrare al solicitantului/ partenerului eligibil, aceasta trebuie să fie acoperitoare pentru durata menționată la articolul 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare. Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plații finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.

Pentru investiția propusă, solicitantul trebuie să mențină investiția realizată conform prevederilor de la secțiunea 3.18 . Caracterul durabil al proiectului din prezentul ghid.

În conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, rambursarea efectuată pe motivul nerespectării dispozițiilor din acest articol este proporțională cu perioada de neconformitate. Aceste elemente constituie clauze contractuale.

În vederea asigurării principiului de mai sus, solicitantul va completa **Anexa nr. 4: Declarația unică** la prezentul Ghid.

1. **Capacitatea de implementare a proiectului**

### **5.1.1.1.1 Capacitatea operațională a solicitantului/parteneriatului**

Proiectul poate fi implementat fie de către solicitant singur, fie în parteneriat.

În vederea demonstrării **capacității operaționale**, se recomandă ca **solicitantul/parteneriatul** să dețină o structură internă dedicată pentru implementarea proiectului și experți care dețin experiență relevantă pentru implementarea cu succes a acestuia.

**Echipa de proiec**[**t[[9]](#footnote-9) a solicitantului**](#bookmark6)/parteneriatului se recomandă să conțină cel puțin 2 din următoarele tipuri de experți:

* manager de proiect;
* experți tehnici (ex. *expert tehnic construcții, experți medicali,* etc.);
* alte tipuri de experți (ex. *experți de monitorizare; experți în achiziții publice; experți juridici; experți financiari etc*).

Pentru aceste roluri, respectiv managerul de proiect și cel puțin un expert relevant (expert tehnic construcții, expert medical) se recomandă nominalizarea încă din faza de depunere a cererii de finanțare, prin completarea secțiunilor relevante din formularul cererii de finanțare și prin încărcarea în sistemul electronic a CV-urilor în format Europass, asumate/semnate, atașate la cererea de finanțare (în format .pdf, semnate olograf/electronic), însoțite de documente justificative care susțin experiența și competențele acestora, evaluatorii putând evalua experiența profesională relevantă a experților propuși precum și calificările (studiile) acestora. Pentru dovedirea experienței profesionale a experților, în cadrul CV-urilor se vor menționa proiectele în care au activat, cu indicarea în clar a perioadei de tip de la zz/ll/aaaa până la zz/ll/aaaa.

Se va consideră experiență relevantă pentru echipa de proiecte de investiții:

• pentru manager de proiect o experiență dovedită de minim 5 ani în implementarea de proiect/ proiecte de investiții;

• pentru experți tehnici construcții/expert medical o experiență dovedită de minim 3 ani în implementarea de proiect/ proiecte de investiții. În etapa de evaluare și selecție, capacitatea operațională a solicitantului/parteneriatului va fi evaluată prin raportare la experiența persoanelor nominalizate(vezi **subcriteriul 3.2** din **Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară**).

### **5.1.1.1.2 Capacitatea financiară a solicitantului/ partenerilor**

Solicitantul /acesta împreună cu partenerii are/ au capacitatea financiară de a asigura:

* contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului (conform prevederilor de la secțiunea 3.4);
* finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul;
* resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile;
* resursele financiare necesare asigurării costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

Solicitantul/partenerul/partenerii se angajează prin **Anexa nr. 4: Declarația unică** să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. În acest sens, solicitantul va transmite, la depunerea cererii de finanțare, **Anexa nr. 4: Declarația unică.**

**În cazul implementării proiectelor în parteneriat, toți membrii acestuia vor asuma și transmite Anexa nr. 4: Declarația Unică.**

* + 1. **Categorii de solicitanți eligibili**

Se încadrează în categoria solicitanților eligibili:

1. Unități sanitare publice/ structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie;
2. Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a) ;
3. Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri şi clădiri în vederea realizării proiectului;
4. Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
5. Universități publice de medicină, pentru ambulatoriile acestora.

**În situația în care proiectul este depus de una dintre entitățile de la punctele b)-e) este obligatorie includerea în parteneriat a unității sanitare în care vor fi realizate investițiile.**

**Criteriile de eligibilitate se aplică atât solicitantului, cât și fiecărui partener din cadrul acordului de parteneriat, după cum este indicat în cadrul prezentei secțiuni**.

* + 1. **Categorii de parteneri eligibili**

1. Unități sanitare publice/ structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie;
2. Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
3. Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri şi clădiri în vederea realizării proiectului;
4. Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
5. Universități publice de medicină, pentru ambulatoriile acestora.

În situația în care proiectul este depus de una dintre entitățile de la punctele b)-e) este obligatorie includerea în parteneriat a unității sanitare în care vor fi realizate investițiile.

* + 1. **Reguli și cerințe privind parteneriatul**

Proiectul poate fi implementat fie de către un solicitant unic, fie în parteneriat cu entitățile eligibile, așa cum sunt prezentate la subsecțiunea. 5.1.3.

În cadrul apelului, propunerile de proiecte pot să vizeze implementarea proiectului, fie de către solicitant, fie în parteneriat cu alte entități publice locale.

Partenerii fac parte din categoriile definite la subsecțiunea 5.1.3. de mai sus.

Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competența entității solicitante, în calitate de lider al parteneriatului.

Pot fi selectați doar parteneri individuali, nu consorții/asociații de parteneri.

Indiferent de numărul partenerilor implicați în implementarea unui proiect, va fi semnat un singur acord de parteneriat între toți partenerii (**Anexa nr. 5: Acord de parteneriat**).

În Acordul de parteneriat se va detalia rolul fiecărui partener în implementarea proiectului, precum și bugetul alocat pentru implementarea activității/ activităților asumate de fiecare partener.

În cazul parteneriatului, dovada contribuției minime proprii se face de către entitatea/ entitățile din parteneriat care asigură această contribuție - lider și/ sau partener, după caz, în conformitate cu secțiunea 3.4 Rata de cofinanțare din prezentul ghid. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare *partener* pentru asigurarea contribuției minime proprii, condiția de eligibilitate fiind aceea de a asigura la nivelul contribuția proprie conform prevederilor de la secțiunea 3.4 din Ghidul solicitantului. Se va anexa documentul care atestă participarea la asigurarea contribuției minime, cu indicarea sumelor cu care participă.

1. **Eligibilitatea activităților**
2. **Cerințe generale privind eligibilitatea activităților**

Conform Programului Sănătate, sunt eligibile activitățile de extindere/ modernizare/ reabilitare/construcție nouă și dotare (dacă este cazul) dedicate exclusiv ambulatoriilor unităților sanitare publice sau structurilor publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie, inclusiv laboratoarele de analize medicale și de imagistică care deservesc unitățile sanitare/ structurile sanitare publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie, conform mențiunilor de la secțiunea 3.7. **Grup țintă vizat de apelul de proiecte**.

1. **Activități eligibile**

Tipurile de activități eligibile - **activitate de bază -** care vor fi finanțate în contextul apelului de proiecte sunt cele care vizează:

❖ ***investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/construcție nouă* și *dotare* (dacă e cazul)*:***

* în infrastructura ambulatoriilor unităților sanitare publice sau structurilor publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie, inclusiv laboratoarelor de analize medicale și de imagistică care deservesc unitățile sanitare/ structurile sanitare publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie (conform mențiunilor de la secțiunea 3.7. **Grup țintă vizat de apelul de proiecte)**;
* **dotare**[**a[[10]](#footnote-10)**](#bookmark7) **cu echipamente** are scopul de a crește gradul de accesibilitate a populației la serviciile publice de sănătate și de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice de sănătate prestate - obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare desfășurării activității medical[e[[11]](#footnote-11),](#bookmark8) echipamente medicale, inclusiv laboratoare și echipamente și sisteme IT pentru digitalizarea activităților unității sanitare publice, precum și a celor aferente activităților supor[t[[12]](#footnote-12)](#bookmark9) pentru derularea activității medicale.

**ATENȚIE!**

**Activități de dotare cu echipamente** - trebuie justificate din perspectiva activității desfășurate de unitatea sanitară, precum și a personalului medical și non medical necesar funcționării acestora. **Achiziționarea de materiale consumabile nu este cheltuială eligibilă**, cu excepția situațiilor în care acestea sunt aferente testării/ calibrării/ funcționalității și pentru asigurarea funcționării, pentru o perioadă limitată de timp (maxim 2 luni), a echipamentelor achiziționate. În sensul prezentului ghid, valoarea dotărilor include și valoarea estimată a lucrărilor necesare funcționării /autorizării acestora, acolo unde este cazul.

**Atenție!**

În contextul măsurilor de digitalizare este recomandat ca unitatea sanitară să:

* dețină un sistem IT centralizat care permite transferul de date medicale la standardul minim de interoperabilitate HL7 sau similar sau să dovedească că are implementat un astfel de sistem/ are finanțare[a[[13]](#footnote-13)](#bookmark10) asigurată pentru implementarea unui astfel de sistem la nivelul unității sanitare sprijinite
* utilizeze sau să implementeze măsuri de digitalizare care să permită furnizarea de informații privind serviciile medicale acordate sau vizează implementarea un astfel de sistem,

acestea fiind criterii de evaluare și selecție (vezi Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară).

**Atenție!**

În contextul măsurilor de digitalizare este recomandat ca unitatea sanitară să utilizeze sau să implementeze măsuri de digitalizare care să permită: furnizarea de informații privind serviciile medicale acordate (ex. rezultatele investigațiilor medicale), acesta fiind criteriu de evaluare și selecție.

Investițiile de infrastructură (*reabilitare/ modernizare/ extindere/ construcție nouă*) vor avea în vedere eficiența resurselor, nu numai eficiența energetică.

**În contextul prezentului apel, nu sunt eligibile proiectele care se limitează la dotarea cu echipamente (condiție de eligibilitate).**

În cadrul cererii de finanțare, vor fi descrise acțiunile/ activitățile pe care solicitantul sau solicitantul împreună cu partenerii le vor derula în vederea atingerii obiectivului specific *RSO 4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR),* vizat prin Programul Sănătate.

Eligibilitatea unei activități nu implică în mod obligatoriu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea respectivei activități. În acest sens, recomandăm și consultarea **Anexei nr. 3: Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile.**

Acțiunile previzionate trebuie să fie clare, logice, coerente și necesare pentru implementarea viitorului proiect.

Activitățile previzionate vor indica în mod clar entitatea/ entitățile (solicitantul sau solicitantul și partenerul/ partenerii) care le implementează.

1. **Activitatea de bază**

În accepțiunea prezentului apel, activitatea de bază/pachetul de activități cuprinde toate activitățile și sub-activitățile de modernizare/reabilitare/extindere/construcție nouă și dotare (dacă este cazul).

Este obligatorie derularea uneia din activitățile de extindere/modernizare/reabilitare/construcție nouă (**condiție de eligibilitate**).

1. **Activități neeligibile**

Prin prezentul apel de proiecte, nu sunt eligibile:

* lucrări de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente;
* activitățile de tip FSE+

- Nu sunt considerate activități/ cheltuieli tip FSE+ cele care sunt oferite ca parte a punerii în funcțiune/operaționalizare/funcționare a instalațiilor tehnice/ echipamentelor achiziționate;

1. **Eligibilitatea cheltuielilor**
2. **Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor**

**Pentru a fi eligibilă, o cheltuială decontată pe baza de costuri reale trebuie să respecte prevederile *H.G. nr. 873/ 6 iulie 2022 cu modificările și completările ulterioare***:

* Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:
* să respecte prevederile art. 63 din Regulamentul (UE) 2021/1060, respectiv cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri dacă au fost suportate de un beneficiar sau de partenerul privat din cadrul unei operațiuni PPP (Parteneriat Public-Privat) și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029;
* să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepțiile stabilite prin H.G. nr. 873/2022, cu modificările și completările ulterioare;
* să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepțiile stabilite prin H.G. nr. 873/2022, cu modificările și completările ulterioare;
* să fie în conformitate cu prevederile programului;
* să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;
* să fie rezonabilă și necesară realizării proiectului;
* să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
* să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile stabilite prin H.G. nr. 873/2022, cu modificările și completările ulterioare.
* să fi fost suportată de beneficiar ulterior datei de 01 ianuarie 2021.
* **În situația în care prin proiect se vizează achiziția de teren și/sau a unui imobil se vor aplica prevederile art. 6 din HG nr. 873/2022, anume:**

”(1) Costul de achiziție al terenului este eligibil dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2, precum și următoarele condiții specifice:

1. se încadrează în limitele prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu luarea în considerare a prevederilor care vizează operațiunile referitoare la conservarea mediului;
2. operațiunea nu beneficiază de finanțare din Fondul social european Plus, în aplicarea art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/1057, cu excepția cazurilor în care se aplică dispozițiile art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
3. costul de achiziție al terenului este certificat de un evaluator, independent de beneficiarul operațiunii și autorizat, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme că prețul acestuia nu excedează valoarea de piață, luând în calcul caracteristicile tehnice ale imobilului.

(2) Costul de achiziție al imobilelor deja construite este eligibil dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2, precum și următoarele condiții specifice:

1. operațiunea nu beneficiază de finanțare din Fondul social european Plus, în aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/1.057, cu excepția cazurilor în care se aplică dispozițiile art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
2. imobilul nu a fost achiziționat/construit prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani anterior datei depunerii de către beneficiar a cererii de finanțare, după momentul plății finale menționate la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
3. imobilul este strict necesar implementării operațiunii;
4. costul de achiziție al imobilului este certificat de un evaluator, independent de beneficiarul operațiunii și autorizat, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme că prețul acestuia nu excedează valoarea de piață, luând în calcul caracteristicile tehnice ale imobilului.”
5. **Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile**

În contextul prezentului apel, cheltuielile eligibile sunt cheltuielile necesare atingerii obiectivului investiției, după cum urmează:

**A. Cheltuieli eligibile directe:**

1. **cheltuieli pentru obținerea terenului și/sau a unui imobil în limita de maxim 10% din valoarea eligibilă totală a proiectului;**
2. **cheltuielile efectuate pentru proiectare** (*ex. studii, documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, expertizare tehnică, certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor*)
3. **cheltuielile efectuate pentru obținerea/ actualizarea documentațiilor tehnico-economice** (*ex. documentația de avizare a lucrărilor de intervenție/ proiectul tehnic de execuție/ tema de proiectare/ documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor/verificarea tehnica de calitatea a proiectului tehnic și detaliilor de execuție/ autorizația de construire (inclusiv avizele aferente acestora*) etc.),
4. **cheltuielile aferente lucrărilor de investiții (de ex.: reabilitare/ modernizare/ extindere/ construcție nouă)**
5. **cheltuieli cu asistență tehnică** (asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenția de șantier și asistența tehnică din partea coordonatorului în materie de securitate și sănătate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare), cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare preț, comisioane, cote, taxe, cheltuieli pentru probe tehnologice și teste. Acestea sunt eligibile începând cu data de 1 ianuarie 2021 pentru proiectele care vor fi selectate.
6. **cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare preț**, dacă se încadrează în valoarea maximă eligibilă a proiectului;
7. **comisioane, cote, taxe, cheltuieli pentru probe tehnologice și teste.**
8. **cheltuieli cu dotări,** pentru a crește gradul de accesibilitate a populației la serviciile publice de sănătate și a îmbunătăți calitatea serviciilor publice de sănătate prestate: - obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare investiției și desfășurării activității medicale, echipamente medicale, sisteme și echipamente IT(hard și soft)

**Achiziționarea de materiale consumabile nu este cheltuială eligibilă**, cu excepția situațiilor în care acestea sunt aferente testării/ calibrării/ funcționalității și pentru asigurarea funcționării, pentru o perioadă limitată de timp, de maxim 2 luni (obligatoriu se va justifica necesitatea asigurării acestora pentru perioada menționată), a echipamentelor achiziționate.

În sensul prezentului ghid, valoarea dotărilor include și valoarea estimată a lucrărilor necesare funcționării /autorizării acestora, acolo unde este cazul.

**Acestea sunt eligibile dacă au fost suportate de beneficiar după data de 1 ianuarie 2021 pentru proiectele care vor fi selectate.**

**NB:**

Până la data de 31 decembrie 2025, sunt eligibile inclusiv cheltuielile aferente **înlocuirii sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase, cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz**, în scopul atenuării schimbărilor climatice, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. h) și alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/1058 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune.

**ATENȚIE!**

În cazul unui ambulatoriu situat în clădirea unității sanitare publice în cadrul căreia acesta funcționează (ambulatoriu integrat), ținând cont de faptul că sistemul de încălzire va fi utilizat și de alte structuri din cadrul unității sanitare, decontarea costurilor se va face prin identificarea cotei parte aferentă ambulatoriului care face obiectul proiectului.

Pentru stabilirea cotei părți aferente ambulatoriului integrat, este necesară prezentarea unei metodologii de calcul, pe baza informațiilor din documentațiile tehnice, ce însoțesc cererea de finanțare, din care să rezulte care este cota parte din totalul cheltuielilor directe aferente lucrării de înlocuire a sistemului de încălzire, ce poate fi alocată exclusiv ambulatoriului care reprezintă obiectivul de investiții al proiectului.

În documentațiile tehnice se va avea în vedere prezentarea modului de dimensionare a capacității centralei termice raportat la suprafața totală deservită de aceasta, din care să rezulte procentul/cota parte care poate fi alocat/ă suprafeței aferente ambulatoriului.

**B. Cheltuielile eligibile indirecte**

**În situația în care sunt utilizate costuri indirecte, este obligatorie includerea acestora în bugetul proiectului în procent de fix 3% raportat la valoarea cheltuielilor eligibile directe** - vezi și secțiunea de cheltuieli indirecte. În situația în care nu sunt utilizate costuri indirecte, costurile aferente activității de informare și publicitate vor fi introduse în bugetul proiectului ca și costuri neeligibile și vor fi suportate din resursele solicitantului/parteneriatului.

**În eventualitatea utilizării costurilor indirecte,acestea vor fi incluse, în bugetul proiectului, într-o singură linie de cheltuială pentru fiecare entitate participantă în proiect, în funcție de modul de distribuire a costurilor indirecte între acestea.**

1. **Categorii de cheltuieli neeligibile**

Dacă se impune, în bugetul proiectului pot fi incluse și cheltuieli neeligibile declarate de solicitant/partener ca fiind necesare implementării proiectului.

Aceste costuri neeligibile vor fi suportate de solicitant/partener/parteneri și nu vor fi solicitate spre rambursare. De asemenea, în această situație este permisă depășirea valorii maxime a proiectului, cu valoarea cheltuielilor neeligibile declarate ca necesare implementării proiectului. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi evidențiate în cadrul bugetului proiectului.

Este recomandat ca bugetul proiectului să fie proporționat corect în raport cu investiția vizată și să asigure fonduri suficiente și costuri realiste.

Cheltuielile neeligibile se regăsesc în **Anexa nr. 3: Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile.**

**Orice alte cheltuieli care nu sunt încadrate în categoria cheltuielilor eligibile și a cerințelor din prezentul ghid sunt neeligibile.**

**ATENȚIE!** Nu sunt eligibile:

1. cheltuielile cu investiții privind **instalarea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de încălzire pe bază de combustibili fosili,** cu excepția situațiilor prevăzute la art. 7, alin (1), litera h), punctul i) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058;
2. cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
3. cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;
4. cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane (ex. altele decât cele din deviz), rata și dobânzi aferente creditelor;
5. contribuția în natură;
6. amortizarea;
7. cheltuielile privind achiziția de dotări / echipamente second-hand
8. amenzi, penalități și cheltuieli de judecată, dobânzi
9. cheltuieli care depășesc limitele procentuale sau valorile maxime prevăzute în ghid, la momentul contractării;
10. drumuri de acces, din afara limitelor de proprietate;
11. cheltuieli neeligibile, dar necesare implementării proiectului. Reprezintă orice alte cheltuieli care nu sunt încadrate în categoria cheltuielilor eligibile și a cerințelor din prezentul ghid sunt neeligibile
12. cheltuielile pentru creștere a nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente (consolidare).
13. **Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte**

**A. Cheltuieli directe**

**Cheltuieli directe** sunt acele cheltuieli efectuate strict pentru investiția propusă prin proiect și care, la finalul implementării proiectului, se reflectă/transpun în obiectivul investițional propus prin proiect. Decontarea acestei tipologii de cost se realizează exclusiv pe bază de costuri reale.

**B. Cheltuieli indirecte**

**Cheltuieli directe** reprezintă baza pentru calcularea **cheltuielilor indirecte.**

**Cheltuielile** indirecte sunt acele **cheltuieli** efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului și care nu pot fi atribuite direct unei anumite activități.

**Tipologiile de cheltuieli indirecte:**

1. **cheltuieli de informare și publicitate proiect**

Cheltuieli cu activitățile minime obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului:

* anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului - obligatoriu;
* anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului - obligatoriu;
* materiale de informare/comunicare tipărite sau tipăribile sub formă digitală (pliante, rapoarte, broșuri de informare/ povești de succes, buletine informative, cărți etc.) - obligatoriu;
* realizarea de panouri sau plăci permanente - obligatoriu, după caz (a se vedea secțiunea 3.21);
* realizarea unui afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic echivalent - obligatoriu, după caz (a se vedea secțiunea 3.21);
* realizarea de autocolante/plăcuțe - obligatoriu, după caz (a se vedea secțiunea 3.21);
* prezentare proiect pe pagina web a solicitantului - obligatoriu;
* organizarea unui eveniment sau o activitate de comunicare, după caz, cu implicarea Comisiei Europene și a AM PS în timp util, cerință aplicabilă proiectului care face parte din OIS.

1. **cheltuieli pentru echipa proiectulu**[**i[[14]](#footnote-14):**](#bookmark11)

* cheltuielile de personal *(echipa de proiect - de ex. manager de proiect, asistent manager de proiect; expert achiziți*[*i[[15]](#footnote-15);*](#bookmark12) *expert juridic; expert financiar; expert contabil; expert informare și publicitate/ expert GDPR; alți experți ai beneficiarului din echipa de proiect);*
* *cheltuieli privind deplasarea persoanelor din echipa de proiect;*
* *cheltuieli pentru echipamentele si dotările necesare echipei de proiect, alte cheltuieli necesare (de ex. utilități, materiale consumabile, echipamente IT, combustibil, cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015, (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile, etc.);*

1. **cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern - opțional;**
2. **cheltuieli cu serviciile pentru consultanță (de ex: elaborarea cererii de finanțare).**
3. **Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare**

Cheltuielile directe efectuate în cadrul proiectului vor fi decontate doar pe bază de costuri reale, pentru care se depun la decontare documente justificative (state de plată, facturi etc.). În cazul în care în bugetul proiectului sunt incluse cheltuieli indirecte, se va utiliza opțiunea simplificată de cost simplificat - rată forfetară de fix **3%** din valoarea totală a cheltuielilor eligibile directe (Regulamentul UE 2021/1060, articolul 54, lit. a).

1. **Finanțare nelegată de costuri**

În cadrul prezentului ghid nu este vizată opțiunea *Finanțare nelegată de costuri.*

1. **Valoarea minimă și maximă eligibilă/ nerambursabilă a unui proiect**

| **Tipologie proiecte** | **Valoare eligibilă minimă (cu TVA)** | **Valoare totală eligibilă maximă finanțată din Programul Sănătate** |
| --- | --- | --- |
| Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare sau a structurilor medicale publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau acordă asistență medicală ambulatorie | 200.001 euro | 4.000.000 euro |

Pentru proiectele a căror valoare depășește valoarea maximă solicitată de la Program, solicitantul își asumă acoperirea diferenței de finanțare prin transmiterea **Anexei 4: Declarația unică.**

Conversia Euro/RON se va face la cursul de schimb InforEuro, valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului.

1. **Cuantumul cofinanțării acordate**

Cuantumul cofinanțării acordate se stabilește în mod individual, în funcție de modalitatea de organizare juridică a solicitantului/partenerilor în conformitate cu secțiunea 3.4.

1. **Durata proiectului**

Perioada de implementare a activităților proiectului **nu va depăși 31 decembrie 2029.**

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

În conformitate cu HG nr. 873/2022 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021—2027 prin FEDR, FSE Plus, FC și FTJ, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la angajarea și plata cheltuielilor în condițiile legii, între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2029, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanțare.

Perioada de implementare a proiectului nu va include perioada de procesare a cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia.

1. **Alte cerințe de eligibilitate a proiectului** 
   * 1. **Eligibilitatea proiectului (tipuri de proiecte, stadiul proiectului, evitarea dublei finanțări, contribuția la obiectivul specific)**

Pentru a fi eligibile, proiectele depuse în cadrul apelului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

* proiectul vizează o unitate sanitară publică/ o structură publică din grupul țintă eligibil;
* proiectul vizează o singură unitate sanitară din grupul țintă eligibil[[16]](#footnote-16);
* proiectul vizează investiții de tipul *extindere**/modernizare/reabilitare/construcție nouă și dotare* (dacă este necesar)în ambulatoriul unei unități sanitare publice sau unei structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie;
* în cazul în care proiectul vizează construirea unei noi clădiri pentru ambulatoriul unității sanitare, aceasta este eligibilă doar în contextul relocării activității ambulatoriului existent;
* proiectul propus vizează investiții în unitate sanitară publică/structură publică care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/acordă asistență medicală ambulatorie localizată în regiunea de dezvoltare selectată;
* valoarea eligibilă finanțată din Programul Sănătate a proiectului este în limitele prevăzute la secțiunea 5.4;
* pentru unitatea sanitară vizată de proiect, solicitantul a depus o singură cerere de finanțare în cadrul prezentului apel. În situația în care se vor depune mai multe cereri de finanțare pentru aceiași unitate sanitară, toate proiectele vor fi respinse;
* unitatea sanitară nu a obținut finanțate din PNRR din componenta 12 pentru investiții în ambulatoriu;
* activitățile de *modernizare/reabilitare/extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente/construcții noi* prevăzute în prezentul Ghid - secțiunea 5.2.3 sunt obligatoriu a fi realizate ca urmare a implementării proiectului (condiție de eligibilitate);
* proiectul nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectului;
* proiectul nu a fost finalizat fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente (art. 63 alin. 6 din Regulamentul (UE) 2021/1060);
* pentru proiectele depuse în cadrul mecanismului ITI- Avizul de oportunitate și conformitate cu obiectivele Strategiei emis de ADI ITI care demonstrează că proiectul este în acord cu strategia ITI și dovada selectării acestuia de organismul teritorial competent;
* proiectul va respecta suplimentar și următoarele cerințe:
  + trebuie să aibă finalizat la data depunerii cererii de finanțare, cel puțin studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenții;
  + în situația în care sunt vizate construcții noi/ extinderi, proiectul respectă standardul nZEB;
  + NU se limitează doar la dotarea cu echipamente;
  + Nu se limitează doar la eficiența energetică și are în vedere eficiența resurselor;
* Nu se limitează doar la extinderea/reabilitarea/modernizarea și dotarea infrastructurilor conexe (ex. cămine, cantine, spații de recreere etc.) și a spațiilor în care se desfășoară activități administrative (birouri, cabinete etc.);
* solicitantul de finanțare și/ sau reprezentantul legal al solicitantului de finanțare, care își exercită atribuțiile de drept, la data depunerii cererii de finanțare respectă și își asumă toate prevederile Declarației unice, împreună cu toate documentele conexe transmise;
* solicitantul de finanțare se va asigura de evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/ activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate/finanțate (în ultimii 5 ani) prin programe operaționale sau/și prin alte programe cu surse publice de finanțare, după cum urmează:
  + la depunerea cererii de finanțare, solicitantul, individual, liderul de proiect sau membru al parteneriatului, își va asuma **Anexa 4: Declarația unică**
    1. **Sustenabilitatea investiției**

Beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile sunt obligați să asigure sustenabilitatea operațională și financiară a proiectelor de investiții publice, inclusiv eventualele lucrări de mentenanță și reparații curente după finalizarea implementării acestora pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

Investițiile propuse în cererile de finanțare, trebuie să fie sustenabile, astfel încât acestea să continue furnizarea serviciilor după finalizarea sprijinului (vezi ***Anexa nr. 4: Declarația unică*** și ***Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară - Criteriul 7. Operaționalizarea, sustenabilitatea și impactul investiției).***

* + 1. **Inovarea și calitatea proiectului propus**

În cadrul proiectelor finanțate din PS, este necesară asigurarea unor elemente de inovare, precum și verificarea calității proiectului propus în ceea ce privește următoarele aspecte vezi ***Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară*** *-* ***Criteriul 5. Inovarea și calitatea proiectului propus****:*

### **5.7.3.1 Inovarea & calitatea proiectului propus**

Proiectul trebuie să descrie modul în care în care infrastructura extinsă/ modernizată/ reabilitată / noua configurare a spațiului/ noile echipamente achiziționate sunt incluse în practica medicală /asigură creșterea accesului populației la servicii medicale în cadrul unității sanitare publice care tratează pacient critic (vezi ***Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară*** *-* ***Criteriul 5. Inovarea și calitatea proiectului propus, subcriteriul 5.1.***).

### **5.7.3.2 Inovarea din punct de vedere al stării de bine pentru pacienți/ aparținători**

Proiectele trebuie să descrie modalitatea în care spațiile (de ex.: cabinete/ holuri/ săli de așteptare etc.) care vor fi utilizate de pacienți și/sau de aparținători vor asigura elemente care promovează starea de bine (vezi ***Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară*** *-* ***Criteriul***

1. ***Inovarea și calitatea proiectului propus, subcriteriul 5.2.***).

Teme care pot fi abordate:

* **Lumină naturală**: Încorporarea ferestrelor mari și a luminatoarelor poate îmbunătăți starea de spirit a pacienților și poate susține ritmurile circadiene naturale ale corpului.
* **Confort acustic**: Izolarea fonică și reducerea nivelului de zgomot sunt esențiale pentru a promova odihna și a reduce stresul pacienților.
* **Calitatea aerului**: Asigurarea unei bune ventilații și utilizarea sistemelor de filtrare a aerului mențin o calitate sănătoasă a aerului interior.
* **Design biofil**: Integrarea elementelor naturale, cum ar fi plantele și caracteristicile apei, poate îmbunătăți relaxarea și recuperarea.
* **Mobilier ergonomic și confortabil**: Oferirea de scaune și paturi confortabile poate sprijini recuperarea pacientului.
* **Orientare**: Semnalizarea clară și un aspect logic ajută pacienții și vizitatorii să navigheze cu ușurință în spital.
* **Confort termic**: Sistemele adecvate de încălzire și răcire asigură un climat interior confortabil pentru toți ocupanții.
* **Confidențialitate**: Proiectarea spațiilor care oferă intimitate adecvată pacienților, în special în camere și zone de tratament, le poate spori demnitatea și confortul.
* **Accesibilitate**: Asigurarea faptului că toate zonele sunt accesibile persoanelor cu mobilitate diferită este esențială pentru crearea unui mediu incluziv.
* **Design centrat pe pacient și familie**: Spațiile care găzduiesc membrii familiei, cum ar fi saloanele sau camerele de familie, susțin bunăstarea emoțională.

### **5.7.3.3 Inovarea din punct de vedere al stării de bine pentru personalul structurii**

Proiectele trebuie să descrie modalitatea în care spațiile care vor fi utilizate de către personalul din cadrul unității vor asigura elemente care promovează starea de bine (vezi ***Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară*** *-* ***Criteriul 5. Inovarea și calitatea proiectului propus, subcriteriul 5.3***).

Teme care pot fi abordate:

* **Lumină naturală**: Încorporarea ferestrelor mari și a luminatoarelor poate îmbunătăți starea de spirit a personalului.
* **Confort acustic**: Izolarea fonică și reducerea nivelului de zgomot sunt esențiale pentru a promova odihna și a reduce stresul personalului.
* **Calitatea** aerului: Asigurarea unei bune ventilații și utilizarea sistemelor de filtrare a aerului mențin o calitate sănătoasă a aerului interior.
* **Confort termic**: Sistemele adecvate de încălzire și răcire asigură un climat interior confortabil pentru toți ocupanții.
* **Accesibilitate**: Asigurarea faptului că toate zonele sunt accesibile persoanelor cu mobilitate diferită este esențială pentru crearea unui mediu incluziv.
* **Spații de bunăstare a personalului**: Oferirea de spații pentru ca personalul să se relaxeze și să se reîncarce poate îmbunătăți bunăstarea generală și satisfacția la locul de muncă.
* **Artă și design estetic**: Utilizarea atentă a culorilor și a operelor de artă poate avea un impact pozitiv asupra stării de spirit și a nivelului de stres.

### **5.7.3.4 Digitalizare**

Finanțările acordate în cadrul Programului Sănătate sprijină dezvoltarea unui cadru sistemic de guvernanță a datelor pentru a aborda calitatea datelor și schimbul eficient al acestora în cadrul diferitelor instituții administrative, unități sanitare, furnizori de servicii, pacienți, astfel în procesul de evaluare tehnico-economică se va acorda punctaj pentru existența sau adoptarea unui sistem IT centralizat la nivelul unității sanitare care poate furniza date statistice și date privind serviciile acordate la standardul minim de interoperabilitate HL7. (vezi ***Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară*** *-* ***Criteriul 5. Inovarea și calitatea proiectului propus, subcriteriul 5.4.)***

# **INDICATORI DE ETAPĂ**

Indicatorii de etap[ă*[[17]](#footnote-17)*](#bookmark13) reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau sub-activități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară pre-stabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Este responsabilitatea solicitantului să acorde o maximă atenție definirii acestor indicatori în strânsă corelare cu activitatea de bază, astfel încât pe parcursul implementării proiectului să se asigure că acești indicatori sunt îndepliniți conform planificării și planului de monitorizare, din care aceștia sunt parte integrantă.

Indicatorii de etapă trebuie să fie repartizați pe întreaga perioada de implementare a proiectului și să corespundă cu momentele cheie din implementarea proiectului.

Indicatorii de etapă se aleg din Anexa Indicatori de etapă la Ghidul Solicitantului și se pot completa cu indicatori derivați din cei prevăzuți în listă în funcție de activitatea de bază/pachetul de activități de bază din cererea de finanțare.

În cadrul Planului de monitorizare vor fi prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale.

Solicitantul include în cererea de finanțare indicatorii de etapă conform Anexei nr. 12, aceștia reprezentând baza pentru stabilirea Planului de monitorizare care va fi anexa nr. 2 la contractul de finanțare. Conform O.U.G. nr. 23/2023, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii și derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor aferente activității de bază, precum și la stadiul financiar al proiectului.

**NB.**

* În cazul în care toate achizițiile aferente activității de bază au fost finalizate până la data semnării contractului de finanțare, indicatorii de etapă se vor raporta doar la progresul execuției contractului/ contractelor de lucrări și/sau la închiderea contractului/ contractelor de furnizare sau de servicii;
* Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în Anexa nr. 2 la contractul de finanțare - Plan de monitorizare la contractul de finanțare. Prin excepție de la această regulă, dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de finanțare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanțare.

**Atenție!**

Pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se aplică prevederile OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare (vezi art. 14).

Nu se vor planifica mai mulți indicatori cu același termen de raportare.

# **COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE**

## **Completarea formularului cererii**

Instrucțiuni privind modul de completare al secțiunilor din cererea de finanțare pot fi găsite la următoarea adresă: <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2025/07/9fe48d8a43fffd67df92be067429fb9d.7z>

**Atenție!** La completarea secțiunii Buget – domeniu de intervenție se va utiliza Anexa 1 – Mod de calcul pentru Codurile aferente domeniilor de intervenție a Instrucțiunii privind completarea cererii de finanțare.

Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare și de a anexa documentele justificative/documentele suport/anexele obligatorii prevăzute în prezentul ghid, solicitantul fiind responsabil pentru lipsa unora din aceste informații/documente/anexe care pot conduce la decizii de respingere a cererii de finanțare, fie în etapa de evaluare tehnico-financiară, fie în etapa de contractare.

Prin depunerea cererii de finanțare, solicitantul/liderul de parteneriat și partenerii acestuia înțeleg și își asumă respectarea regulilor privind completarea cererii de finanțare, a regulilor privind procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare (inclusiv a procesului de soluționare a contestațiilor) și condițiile de acces la finanțare/contractare, a termenelor stabilite și/sau durata unor activități, așa după cum sunt prevăzute aceste reguli în prezentul ghid.

## **Limba utilizată în completarea cererii de finanțare**

*Cererile de finanțare trebuie să fie tehnoredactate în limba română.*

*Nu sunt acceptate cereri de finanțare:*

* *redactate în altă limbă;*
* *redactate fără spații între cuvinte;*

*În cazul anexării unor documente emise în altă limbă se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată a acestora (de ex: statut, act de înființare, etc.). Completarea cererii de finanțare într-un mod clar și coerent va înlesni înțelegerea logici proiectului și va facilita procesul de evaluare si selecție a acesteia.*

*Completarea cererii de finanțare într-un mod clar și coerent va înlesni înțelegerea logicii proiectului și va facilita procesul de evaluare si selecție a acesteia.*

## **Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare**

Completarea bugetului cererii de finanțare se va face conform prevederilor prezentului ghid, inclusiv a anexelor la acesta.

Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare, precum și justificarea acestora este esențială în procesul de evaluare și selecție.

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului mediu al pieței, anexându-se documente justificative în acest sens (oferte de preț, liste de cantități de lucrări etc).

Se vor avea în vedere și prevederile Legii nr. 88 din 11 aprilie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la scutirea de la aplicarea taxei pe valoare adăugată pentru anumite tipuri de investiții în sistemul medical.

Pentru toate achizițiile de echipamente și alte tipuri de achiziții, indiferent dacă au fost incluse sau nu în documentațiile tehnico-economice - cu excepția celor care fac obiectul costurilor indirecte, se vor depune minim 2 oferte sau cercetări de piață efectuate de solicitant din surse independente si verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, preturi standard, oferte de piață echipamente, justificări ale costurilor, necesare în procesul de evaluare a rezonabilității costurilor. Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizelor aferente celei mai recente documentații anexate la cererea de finanțare: DALI/PT/contract de lucrări încheiat. Solicitantul/ beneficiarul va avea în vedere împărțirea bugetului proiectului atât în etapa de depunere a proiectului, cât și la depunerea cererilor de rambursare și în cadrul procesului de monitorizare financiară și raportare, inclusiv pe următoarele coduri:

* **Buget: Domeniu de intervenție**:
* 056 Înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de cărbune cu sisteme de încălzire pe bază de gaz, în scopul atenuării schimbărilor climatice.
* 128. Infrastructuri de sănătate;
* 129. Echipamente medicale;
* 131. Digitalizarea în asistența medicală;
* **Buget *:* Formă de finanțare,** codul selectat este:
* 01. Grant
* **Buget: Mecanism teritorial de punere în practică și abordare teritorială**, codul selectat este:
  + **Pentru proiectele care aplică pentru mecanism non ITI**
* 33. Alte abordări – Nicio orientare teritorială
  + **Pentru proiectele care aplică pentru mecanism ITI, va fi selectat codul potrivit zonei vizate de investiție, anume:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cod ITI** | **Denumire** | **Teritoriu vizat** |
| 08 | Alte tipuri de teritorii vizate | Delta Dunării |

* **Buget: Dimensiunea egalității de gen în cadrul FSE+\*, FEDR, Fondul de coeziune și FTJ,** codul selectat este:
* 03. Neutralitatea de gen

## **Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii**

❖ **Anexe:**

* Anexa nr. 4: Declarația unică (generată din MySMIS2021);
* Anexa nr. 15: Tabel corelare buget-activități-resurse;
* **Pentru proiectele care aplică în cadrul mecanismului ITI:**
* Avizul de oportunitate și conformitate cu obiectivele Strategiei emis de ADI ITI care demonstrează că proiectul este în acord cu strategia ITI și dovada selectării acestuia de organismul teritorial competent
* **Documente statutare pentru solicitant/solicitant și parteneri**
* documentele care demonstrează forma de constituire / documente statutare;
* document de numire a reprezentantului legal/ împuternicitului;
* act de identificare al reprezentantului legal/ împuternicitului.
* **În cazul proiectelor implementate în parteneriat:**
* Anexa nr. 5: Acord de parteneriat

❖ **Documente care atestă valorile declarate pentru calculul punctajelor anumitor subcriterii prevăzute în cererea de finanțare, semnate de reprezentantul legal**

❖ **Alte documente:**

* **Documentațiile tehnico-economice elaborate pentru proiect (SF/DALI/PT) care demonstrează maturitatea proiectului:**

o Documentațiile tehnico-economice însoțite și de planuri de amplasament sau planuri de situații și alte documente prevăzute de legislația aplicabilă, însoțite de procesul verbal/alte documente care dovedesc recepția acestuia;

o Este suficientă depunerea studiului de fezabilitate/ studiului de fezabilitate cu elemente de DALI/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, după caz.

o Pentru cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat, se va depune în cadrul documentației tehnico-economice, în format scanat, tip .pdf, însoțit de devizul general actualizat, conform prevederilor legale, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se realizeze în baza acestuia.

În situația în care este depus proiectul tehnic (PT), este necesar a fi încărcat și studiul de fezabilitate/documentația de avizarea lucrărilor de intervenție (SF/DALI).

o Pentru cazul în care elaborarea Proiectului tehnic a fost achiziționat împreună cu execuția lucrărilor, dar încă nu a fost finalizat, se va depune contractul pentru proiectare și execuție lucrări semnat, pentru justificarea maturității proiectului și notarea în etapa de evaluare tehnică și financiară.

o Părțile desenate aferente documentației tehnico-economice se depun scanat, fișiere tip PDF, conținând un cartuș semnat conform prevederilor legale.

o în cadrul documentației tehnico-economice trebuie oferite toate informațiile necesare referitoare la imobil, suprafața si drepturile asupra imobilului (teren și construcții) cu indicarea documentului prin care se face dovada dreptului în cauză (a se vedea și conținutul cadru aferent documentației tehnico-economice conform H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare).

o Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu H.G. 907/2016 - a se vedea structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții. Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat de către elaboratorul documentației tehnico- economice. Devizul general trebuie sa fie semnat și de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită special în acest sens.

o Autorizația de desființare, dacă este cazul.

o Autorizația de construire, dacă este cazul.

**Pentru a putea fi luate în considerare, documentațiile tehnico-economice care sunt atașate cererii de finanțate vor fi însoțite de documentul care atestă acceptarea/aprobarea acestuia.**

* act de reglementare privind derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (Decizia etapei de încadrare a proiectului / Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului), dacă este obținut;
* Hotărârea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții;
* pentru toate achizițiile de echipamente și alte tipuri de achiziții, indiferent dacă au fost incluse sau nu în documentațiile tehnico-economice, cu excepția celor care fac obiectul costurilor indirecte se vor depune minim 2 oferte sau cercetări de piață efectuate de solicitant din surse independente si verificabile: statistici oficiale, standarde de calitate, preturi standard, oferte de piață echipamente, justificări ale costurilor, necesare în procesul de evaluare a rezonabilității costurilor;
* pentru evaluarea subcriteriului *6.1 Eficiența utilizării resurselor din Anexa nr. 1* (doar pentru proiectele are vizează investiții de tipul reabilitări/ modernizări):
  + Certificatul de performanță energetică existent.
* **extras de carte funciară**, în termen de valabilitate, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate/administrare și absența sarcinilor /interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului;

**sau**

* **extras de carte funciară**, în termen de valabilitate, din care să rezulte înscrierea provizorie a dreptului de proprietate/administrare, conform prevederilor de la subsecțiunea 5.1.1, punctul 3.
* **Actul juridic prin care se conferă dreptul de administrare** pe o perioadă estimată acoperitoare până la împlinirea a cel puțin 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale după finalizarea proiectului pentru care se solicită finanțare;
* **Plan de amplasament vizat de OCPI**, pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate numerele cadastrale (*în cazul în care acestea nu sunt evidențiate în anexa la extrasul de carte funciară*);
* **Certificatul de urbanism**

În situația în care solicitantul depune **Autorizația de construire,** valabilă la data depunerii cererii de finanțare, aferentă investiției, conform OUG nr. 23/2023, nu este necesară depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau altor documente în baza cărora a fost emisă autorizația de construire, solicitantul asigurându-se de respectarea art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (a se vedea prevederile art. 6 (alin. (6), (7), (8), (9), (10)) din OUG nr. 23/2023).

## **Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare**

Cererile de finanțare se depun exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+ prin completarea și transmiterea acesteia integral, inclusiv prin încărcarea documentelor menționate în secțiunea 7.4.

Toate cererile de finanțare transmise în alt mod și/sau toate documentele aferente unei cereri de finanțare transmise în alt mod nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare și selecție.

## **Anexele și documente obligatorii la momentul contractării**

* **Certificat de atestare fiscală**, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare. Certificatul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.
* **Certificatul de cazier fiscal al solicitantului**. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor art. 9 din alin. (7) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
* **C.V. Manager proiect și documente justificative** (în cazul în care nu au fost depuse la momentul depunerii cererii de finanțare);
* act de reglementare privind derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (Decizia etapei de încadrare a proiectului / Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului) (dacă nu a fost deja depus la momentul transmiterii cererii de finanțare);
* Alte documente necesare a fi depuse ca urmare a finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară.

**În cazul în care există modificări asupra următoarele documente, acestea vor fi redepuse în etapa de contractare:**

* Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - **extras de carte funciară**, în termen de valabilitate, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate/administrare și absența sarcinilor /interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului;
* **Actul juridic prin care se conferă dreptul de administrare** pe o perioadă estimată acoperitoare până la împlinirea a cel puțin 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale după finalizarea proiectului pentru care se solicită finanțare;
* **Plan de amplasament vizat de OCPI**, pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate numerele cadastrale (*în cazul în care acestea nu sunt evidențiate în anexa la extrasul de carte funciară*);
* **Certificatul de urbanism;**
* Formularul *Fișă de fundamentare. Proiect propus la finanțare/ finanțat din fonduri europene, dacă este cazul;*
* În situația în care solicitantul depune Autorizația de construire aferentă investiției, conform OUG nr. 23/2023, nu este necesară depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau altor documente în baza cărora a fost emisă autorizația de construire, solicitantul asigurându-se de respectarea art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (a se vedea prevederile art. 6 (alin. (6), (7), (8), (9), (10)) din OUG nr. 23/2023);
* Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții (dacă este cazul).
* Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare. Certificatul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.
* Certificatul de cazier fiscal al solicitantului. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor art. 9 din alin. (7) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
* C.V. Manager proiect și documente justificative (în cazul în care nu au fost depuse la momentul depunerii cererii de finanțare);
* Alte documente necesare a fi depuse ca urmare a finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară.

## **Renunțarea la cererea de finanțare**

În situația renunțării la solicitarea finanțării, solicitantul va trebui să transmită o cerere către AM PS. Renunțarea la cererea de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal/ persoana împuternicită al/a solicitantului în mod expres prin mandat special/împuternicire specială. Retragerea solicitării de finanțare depuse se va realiza prin sistemul informatic MySMIS2021 prin care cererea de finanțare a fost depusă. Documentația cererii de finanțare depuse, va fi arhivată corespunzător procedurilor specifice. Procedura de renunțare la cererea de finanțare depusă, anterior menționată, se aplică pentru toate etapele procesului de evaluare, selecție și contractare.

# **PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR**

## **Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare**

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează în conformitate cu prevederile art. 69, art. 72, art. 73 ale Regulamentului (UE) 2021/1060.

Ulterior depunerii, cererea de finanțare va intra în etapele de conformitate administrativă, evaluare și selecție în urma cărora va fi finanțat doar proiectul care întrunește toate condițiile de eligibilitate și care, în urma evaluării tehnice și financiare, este admisă și se încadrează în alocarea apelului de proiecte respectiv.

Calculul termenelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023 *privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027*, precum și cu regulile aplicabile prevăzute în Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată cu modificările si completările ulterioare.

## **Conformitate administrativă - DECLARAȚIA UNICĂ**

Proiectul conform din punct de vedere al criteriilor de depunere (dată, oră și modalitate de depunere) va intra în etapa de conformitate administrativă.

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului, sunt asumate prin Declarația unică a solicitantului care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca, în situația în care după evaluarea tehnică și financiară proiectul este propus pentru contractare, solicitantul să facă, în etapa de contractare dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul Solicitantului prin documente justificative.

Astfel, verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021, pe baza declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021.

Verificarea conformității administrative va urmări existența cererii de finanțare și a anexelor necesare a fi depuse conform secțiunii 7.4.

* **Declarația Unică a solicitantului/partenerului/partenerilor**

Se va transmite Declarația unică pentru solicitant, iar în cazul parteneriatelor se generează și se încarcă atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru fiecare partener.

Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ va genera declarația unică, care va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului/partenerului.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat:

* fiecare partener va completa declarația unică, care va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al partenerului;
* pentru liderul de parteneriat, declarația unică va fi generată de sistemul informatic doar după ce declarațiile unice ale partenerilor au fost semnate electronic de către reprezentanții legali ai acestora

După verificarea digitalizată a conformității administrative, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va informa solicitantul, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară, prin emiterea, în mod automat, a unei notificări prin intermediul aplicației. În cazul în care sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ emite o notificare de neconformitate, nu va fi demarată etapa de evaluare tehnică și financiară.

## **Etapa de evaluare preliminară - dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)**

În cadrul prezentului apel nu se aplică mecanismul de evaluare preliminară, intervențiile vizate fiind de tip FEDR.

## **Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară**

Evaluarea tehnică și financiară se efectuează de către comisia de evaluare stabilită la nivelul autorității de management pe baza documentelor depuse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ la cererea de finanțare și conform grilelor de evaluare tehnică și financiară, precum si a grilelor de analiză a conformității SF/SF mixt/DALI/PT incluse în Ghidul solicitantului.

Evaluarea tehnică și financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivului specific selectat, a oportunității investiției propuse, a maturității și eficienței financiare, **operaționalizării, sustenabilității și impactului investiției** etc. și se va realiza în baza grilei de evaluare, care reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul ghid.

Grila de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Criteriile de evaluare tehnică și financiară aplicabile prezentului apel de proiecte sunt cuprinse în **Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară**

Pentru proiectele la care s-a anexat ca și documentație tehnico-economică SF/SF mixt/DALI/PT, în etapa de evaluare tehnică și financiară se va completa de către *evaluator Grila de analiză aplicabilă,* respectiv*:*

* Anexa nr. 7: Grila de analiză a conformității studiului de fezabilitate pentru obiective de investiție (SF)
* Anexa nr. 8: Grila de analiză a conformității documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)
* Anexa nr. 9: Grila de analiză a conformități și calității studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investiție
* Anexa nr. 10: Grila de analiză a conformității proiectului tehnic de execuție (PTE)

Bifarea cu NU a unor criterii din Grila/grilele de analiză a conformității documentațiilor tehnico- economice care însoțesc cererea de finanțare*,* la finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară, conduce la respingerea cererii de finanțare, după solicitarea de clarificări.

Prin excepție, în situația în care, la proiect a fost depus proiectul tehnic (PT), dar acesta nu întrunește cerințele stabilite în Anexa nr. 10: Grila de analiză a conformității proiectului tehnic de execuție (PTE), va fi verificat Studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, prin aplicarea grilei corespunzătoare, iar proiectul va fi punctat la criteriul 2 - Maturitatea pregătirii proiectului din perspectiva existenței SF/DALI.

Pe parcursul etapei de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări cu termen limită de răspuns de maxim 5 zile lucrătoare/solicitare. Termenul curge din ziua lucrătoare imediat următoare transmiterii solicitării prin sistemul electronic.

Clarificările se vor transmite urmând modalitatea descrisă în manualul MYSMIS2021+.

În lipsa transmiterii unor răspunsuri la clarificările solicitate, AM, după caz, va analiza cererea de finanțare pe baza informațiilor existente.

Experții evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii valorii cheltuielilor eligibile, astfel evaluatorii pot aplica corecții/ ajustări bugetare.

Solicitantul va fi informat prin intermediul sistemului electronic MySMIS sau prin intermediul poștei electronice (doar în cazul nefuncționării sistemului electronic MySMIS2021), la adresa de e­mail menționată în cadrul cererii de finanțare, secțiunea Date de identificare organizație/reprezentant legal, asupra modificărilor bugetare efectuate de echipa de evaluatori, în etapa de selecție. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu toate modificările propuse sau nu răspunde deloc/în termen la informarea transmisă, proiectul va fi respins.

În cazul în care solicitantul nu este de acord cu ajustările /corecțiile bugetare și proiectul este respins din acest motiv, solicitantul are posibilitatea de a formula contestație potrivit prevederilor prevăzute în prezentul Ghid, secțiunea 8.8. Contestații.

## **Aplicarea pragului de calitate**

În cadrul prezentului apel, se aplică pragul minim de calitate, precum și praguri minime la nivelul fiecărui criteriu de selecție, după cum urmează:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Criterii** | **Punctaj maxim** | **Punctaj minim** |
| 1 | Relevanța, oportunitatea și contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific FEDR | 30 | 17 |
| 2 | Maturitatea pregătirii proiectului | 20 | 0 |
| 3 | Capacitatea administrativă a  solicitantului, coerența si eficacitatea intervențiilor propuse | 10 | 7 |
| 4 | Rezonabilitatea costurilor și eficiența investițiilor propuse | 10 | 7 |
| 5 | Inovarea și calitatea proiectului propus | 12 | 8 |
| 6 | Contribuția proiectului la respectarea principiilor privind eficiența resurselor/ imunizarea la schimbările climatice, la principiile orizontale - egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea | 13 | 8 |
| 7 | Operaționalizarea, sustenabilitatea și impactul investiției | 5 | 3 |
|  | Total | **100** | **50** |

**Pragul minim de calitate de 50 puncte**, precum și punctajele minime la nivelul fiecărui criteriu reprezintă condiții obligatorii pe care o cerere de finanțare trebuie să le îndeplinească pentru a fi selectată și pentru a intra în procesul de contractare.

Cererile de finanțare care nu obțin punctajul minim de 50 puncte și punctajele minime la nivelul fiecărui criteriu vor fi declarate respinse și nu vor fi incluse pe lista proiectelor selectate.

**Notă:**

Obținerea a **zero puncte** la subcriteriile 1.1, 1.2, 4.2 și criteriul 7, care vizează:

* relevanța proiectului în raport de documentele strategice relevante (ex. Planul Național de Combatere a Cancerului, Strategia Națională de Sănătate 2023-2030, Masterplanuri regionale de servicii de sănătate/ Plan General Regional de Servicii Sanitare 2021 - 2027, alte documente strategice relevante);
* relevanța proiectului din perspectiva implicării în derularea de programe de screening/consultații preventive;
* justificarea necesității/ oportunității proiectului din perspectiva tipologiei grupului țintă vizat;
* completitudinea, claritatea și coerența bugetului prin raportare la activitățile și resursele materiale;
* operaționalizarea, sustenabilitatea și impactul investiției,

**generează respingerea proiectului.**

În situația în care, în urma procesului de evaluare, mai multe cereri de finanțare obțin același punctaj, precum și punctajul minim de calitate și punctajul minim pe fiecare criteriu prevăzut de prezenta metodologie, criteriile de departajare vor fi:

* Criteriul ”*Relevanța, oportunitatea și contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific FEDR*”, iar în situația în care și prin aplicarea acestui criteriu sunt cereri de finanțare cu același punctaj, următorul criteriu de departajare este ”*Maturitatea pregătirii proiectului”.*

**Pentru proiectele care aplică pentru mecanismul ITI**

* proiectele care vizează investiții în regiuni ITI, care îndeplinesc pragul minim de calitate de 50 puncte și punctajul minim pe fiecare criteriu și se încadrează în alocarea specifică ITI, conform secțiunii 3.11 vor fi incluse, în ordinea punctajului obținut, pe lista proiectelor ITI. În această situație, aceste proiecte NU vor intra în competiție cu proiectele non-ITI.

## **Aplicarea pragului de excelență**

Nu se aplică.

## **Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.**

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte.

Evaluarea tehnico-financiară se realizează de autoritatea de management, în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară prevăzute în Ghidul Solicitantului, pentru fiecare cerere de finanțare depusă de către solicitanți, în termen estimat de 40 de zile calendaristice de la închiderea apelului de proiecte.

## **Contestații**

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării tehnice și financiare în termen de 30 zile calendaristice, calculat de la data comunicării acestuia prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

1. datele de identificare ale solicitantului: denumire, sediu, datele de contact, precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și a cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
2. datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
3. obiectul contestației;
4. criteriul/criteriile contestate;
5. motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;
6. semnătura reprezentantului legal/împuternicit al solicitantului.

Contestațiile trebuie sa vizeze explicit criterii din grila de evaluare. Vor fi reevaluate doar criteriile contestate.

Comitetul de Soluționare a Contestațiilor va respinge automat contestațiile care nu îndeplinesc condițiile privind termenul de depunere, obiectul și cuprinsul acestora, fără a se cerceta motivele de drept și de fapt invocate.

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin MySMIS2021+ sau, dacă nu este posibil prin MySMIS2021+, prin solicitarea în scris de retragere a contestației la AM PS.

Termenul maxim de soluționare a unei contestații este de 30 zile calendaristice, calculat de la data înregistrării acesteia la autoritatea de management/organismul intermediar, dată care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021.

Decizia Comitetului de soluționare a contestațiilor este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Ea poate fi atacată la instanțele judecătorești în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

## **Contractarea proiectelor**

### **Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitatea**

Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoștința solicitantului al cărui proiect a fost selectat, prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+, în termen de maxim 5 zile lucrătoare calculat de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv de la data finalizării procesului de contestații, după caz.

În etapa de contractare, solicitanților li se va solicita de către AM, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele suport prin care fac dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate - **Anexa nr. 11: Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare**, precum și documentele prevăzute la secțiunea **7.6 Anexele și documentele obligatorii la momentul contractării** din prezentul ghid. Solicitanții care, în etapa de contractare până la termenul stabilit de către AM PS, nu fac dovada îndeplinirii cerințelor conform declarației unice prezentată în etapa de depunere a cererii de finanțare, precum și a criteriilor prevăzute în **Anexa nr. 11: Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare** sunt declarați respinși, iar contractul de finanțare nu va fi semnat.

Solicitanții vor avea la dispoziție maxim 15 zile lucrătoare de la solicitarea AM PS, calculat de la data primirii solicitării de la AM PS pentru transmiterea documentelor solicitate în etapa de contractare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. Prin excepție, acest termen poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea de management în baza unei justificări fundamentate.

Nu vor fi solicitate documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică și financiară, și pe care AM PS le-a considerat că îndeplinesc condițiile de formă și conținut necesare pentru trecerea în etapa de contractare, cu excepția documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilității acestora și în etapa de contractare, precum și a documentelor pentru care se constată erori materiale.

Nu vor fi solicitate documente și informații necesare în vederea confirmării realității informațiilor din declarația unică depusă de către solicitant pe care AM PS le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului, după caz, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor personale din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/ bazelor de date/ rapoartelor a sistemului MySMIS2021/ SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor respective nu este posibilă sau informațiile nu corespund cu cele furnizate de solicitant, AM PS are obligația de a solicita clarificări solicitantului și documentele doveditoare.

AM PS poate solicita clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării, iar solicitanții au obligația să răspundă la clarificări cu respectarea termenului de maxim 15 zile lucrătoare calculat de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv ca răspuns la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția AM PS din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea și a informațiilor și documentelor care au însoțit cererea de finanțare disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, după caz, la solicitarea acestora, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare și cu încadrare în perioada de programare. Perioadele de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice.

Perioada de verificare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, inclusiv perioada de solicitare de clarificări pentru emiterea deciziei de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a cererii de finanțare, precum și încheierea contractului de finanțare nu poate depăși 60 de zile calendaristice de la data la care solicitantul a luat cunoștință pentru trecerea în etapa de contractare.

### **Decizia de acordare/ respingere a finanțării**

Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PS va emite decizia de aprobare a finanțării sau decizia de respingere a finanțării. Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanțării AM PS va proceda la încheierea contractului de finanțare.

AM PS emite decizia de respingere a cererii de finanțare, conform procedurii proprii, în etapa de contractare, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații:

* solicitantul nu face dovada că cele declarate prin declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din ghidul solicitantului;
* solicitantul nu răspunde în termenul de maxim 15 zile lucrătoare la clarificările care sunt solicitate de autoritatea de management. Decizia de respingere a finanțării unui proiect se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Împotriva deciziei de respingere a finanțării se poate formula contestație pe cale administrativă la AM PS în termen de 30 zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Contestațiile depuse după termenul de 30 de zile menționat vor fi respinse.

Contestațiile vor fi soluționate de către Comitetul de soluționare a contestațiilor din cadrul AM PS în termen de 30 zile calendaristice, calculat de la data înregistrării acesteia la autoritatea de management/organismul intermediar, dată care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021.

În cazul admiterii contestației ca rezultat al reverificării modului de îndeplinire a condițiilor de eligibilitate, AM PS poate decide anularea deciziei de respingere a finanțării și, după caz, emiterea deciziei de selectare și semnarea contractului de finanțare, având în vedere considerentele deciziei de soluționare a contestației.

### **Definitivarea planului de monitorizare a proiectului**

Planul de monitorizare a proiectului stabilește indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar pe parcursul implementării proiectului.

În etapa de contractare va fi definitivat Planul de monitorizare a proiectului, anexă la contractul de finanțare al cărui model a fost aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2041/2023.

### **Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare**

Contractul de finanțare va fi semnat de MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Sănătate și beneficiar.

Condițiile Specifice ale contractului de finanțare, anexă la contractul de finanțare și Anexa nr. 14 la prezentul ghid, completează și detaliază modul de aplicare a Condițiilor generale ale contractului de finanțare.

# **ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE**

La elaborarea cererii de finanțare, precum si pe toată perioada implementării proiectului, beneficiarii vor trebui să respecte prevederile legale europene și naționale în vigoare referitoare la conflictul de interese și la regimul incompatibilităților.

Beneficiarii de finanțare nerambursabilă se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să informeze cu celeritate AM PS în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict. În cazul apariției riscului unei astfel de situații beneficiarul trebuie să ia măsuri care să conducă la evitarea, respectiv stingerea lui și să informeze în scris AMPS în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la apariția unei astfel de situații.

Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică beneficiarul de a avea o atitudine obiectivă și imparțială, sau care îi împiedică să execute activitățile prevăzute în cererea de finanțare într-o manieră obiectivă și imparțială, din motive referitoare la familie, viață personală, afinități politice sau naționale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/ soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv.

Această prevedere se aplică beneficiarului, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților beneficiarului și altor persoane juridice publice sau private, în cazul în care acestea sunt implicate în activități care pot fi încadrate în execuția, auditarea sau controlul bugetului Uniunii Europene, precum și angajaților AM PS și persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități externalizare pentru AM PS, implicați direct în procesul de evaluare/ selecție/ aprobare/ control, după caz, a cererilor de finanțare, respectiv în procesul de verificare/autorizare/ plată/control al cererilor de rambursare/plată.

În temeiul articolului 61 alin. (3) Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare), un conflict de interese există în cazul în care exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane implicate în execuția bugetului „este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect”.

* În sensul aspectelor menționate mai sus, beneficiarii se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform următoarelor prevederi legislative/ ghiduri europene și naționale:

o articolul 61 Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare);

o Capitolul II, Secțiunea a 2-a Reguli în materia conflictului de interese, din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

o Titlul IV, Capitolul II din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, pentru beneficiarii care fac parte din categoria subiecților de drept public;

o capitolul II, secțiunea 4 Reguli de evitare a conflictului de interese, (art. 58-63), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

o Comunicarea Comisiei - Orientări privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese în temeiul Regulamentului financiar.

# **ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor RGPD).

Regulamentul (UE) 2016/679 impune un set unic de reguli în materia protecției datelor cu caracter personal, cu accent pe transparența față de persoana vizată și responsabilizarea operatorului de date vis a vis de modul în care acesta prelucrează datele cu caracter personal. Regulamentul (UE) 2016/679 stabilește o serie de garanții specifice pentru protecția cât mai eficientă a vieții private a minorilor, în special în mediul on-line. De asemenea, Regulamentul consolidează drepturile garantate persoanelor vizate și introduce noi drepturi: dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la restricționarea prelucrării.

RGPD se aplică:

* prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților derulate la sediul unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii;
* prelucrării datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se află în Uniune de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit (ă) în Uniune, atunci când activitățile de prelucrare sunt legate de oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu efectuarea unei plăți de către

persoana vizată; sau legate de monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii.

Principalele obligații pentru operatorii de date în aplicarea RGPD sunt:

* desemnarea unui responsabil cu protecția datelor (Art. 37-39 din Regulamentul general privind Protecția Datelor);
* cartografierea prelucrării de date cu caracter personal;
* monitorizarea acțiunilor care trebuie întreprinse;
* gestionarea riscurilor (în cazul în care au fost identificate prelucrări de date cu caracter personal susceptibile de a prezenta riscuri ridicate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul va efectua o evaluare a impactului asupra protecției datelor, în condițiile art. 35 din Regulamentul General privind Protecția Datelor).
* respectarea tuturor normelor legislative privind Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor RGPD), prevederi transpuse în legislația națională prin Legea nr. 190/2018, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice MySMIS2021/SMIS2021+, în fazele de implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate. Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarii vor face dovada ca au obținut consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant, în conformitate cu prevederile legale menționate.

Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului, în nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesate în toate fazele de evaluare și selecție și ulterior, dacă este cazul, în toate fazele de contractare, implementare, sustenabilitate a proiectului, inclusiv în cadrul aplicațiilor electronice MySMIS2021/SMIS2021+.

# **ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES**

## **Rapoartele de progres**

Una dintre activitățile de monitorizare tehnică a proiectelor se realizează prin analiza rapoartelor de progres elaborate de beneficiar și a documentelor justificative care însoțesc raportul de progres.

Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar și se transmite în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.

Rapoartele de progres transmise de beneficiari conțin informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, modificările Proiectului Tehnic, dacă este cazul, rezultatele obținute, indicatorii de realizare și/sau de rezultat realizați până la momentul raportării, stadiul/realizarea indicatorilor de etapă, aspecte de mediu (DNSH și SEA) și eventualele probleme întâmpinate pe parcursul implementării.

În perioada de durabilitate, Beneficiarul transmite anual rapoartele de durabilitate și le transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul de durabilitate va prezenta situația investiției și atingerea indicatorului de rezultat RCR73 (Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență medicală noi sau modernizate), precum și sustenabilitatea proiectului.

Conținutul cadru al Raportului de progres al proiectului/ Raportului privind caracterul durabil al proiectului/investiției este prevăzut în anexa nr 5 la OMIPE nr. 1.777/3.05.2023 privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) si (3), art.7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 - 2027.

Autoritatea de management/ Organismul intermediar verifică rapoartele de progres disponibile în aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+ și documentele justificative care îl însoțesc în scopul urmăririi progresului proiectelor și a stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat si al respectării planului de monitorizare a proiectului.

AM, după caz, poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele de progres și pe care are obligația de a le prevedea în contractul de finanțare.

În conformitate cu art. 49, alin. (3), lit. a) al Regulamentului (UE) 2021/1060, beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul prezentului apel au obligativitatea furnizării informațiilor necesare referitoare la beneficiarii reali, definiți de art. 3, alin. (6) al Directivei (UE) 2015/849. Modalitatea de raportare va fi prezentată de către Autoritatea de Management în cadrul Manualului beneficiarului.

Datele referitoare la contractanți, beneficiarii reali ai contractanților sau ai sub-contractanților, sunt necesare numai în cazul costurilor directe, în care beneficiarul sau alte entități implementează operațiunea (sau o parte din aceasta), în conformitate cu normele Uniunii în materie de achiziții publice (chiar dacă se utilizează opțiuni de costuri simplificate), precum și, după caz, sub-contractanților acestora, numai la primul nivel de subcontractare, numai în situația în care sunt înregistrate informații cu privire la un contractant și doar pentru subcontractele cu o valoare totală de peste 50 000 EUR. Nu este necesară colectarea acestor date pentru contractele de achiziții publice finanțate din costuri indirecte, pe bază de opțiuni de costuri simplificate.

## **Vizitele de monitorizare**

Raportul de vizită se elaborează de autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în conformitate cu prevederile procedurilor operaționale și se generează în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuată la fața locului.

Vizitele de monitorizare pot fi -planificate, speciale de tip ad-hoc, încrucișate și ex-post, la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare, cât și post-implementare. Conținutul cadru al raportului privind vizita la fața locului în perioada de implementare/ raportului privind vizita la fața locului în perioada post implementare este prevăzut în anexa nr. 6 la OMIPEnr. 1.777/3.05.2023 privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) si (3), art.7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 - 2027.

## **Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare**

Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare și a anexelor la acesta/aceasta, în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023, privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare.

Instrumentul principal utilizat în activitățile de monitorizare a proiectelor este reprezentant de *Planul de monitorizare a proiectului*, parte a contractului de finanțare. Planul de monitorizare a proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul de finanțare.

Planul de monitorizare cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea finanțare și asumați în contractul de finanțare.

Indicatorii de etapă sunt definiți în strictă corelare cu activitățile. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare. Îndeplinirea indicatorului de etapă se probează prin raportul plan de monitorizare și prin documentele justificative care îl însoțesc, la termenul stabilit. Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, AM PS poate solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, caz în care se suspendă termenul de validare. Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar și autoritatea de management cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului precizat anterior.

În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior iar AM înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de etapă, și va solicita beneficiarului transmiterea unui plan de acțiuni și măsuri în care va fi indicat modul de recuperare a întârzierilor, soluția prin care se va ajunge la îndeplinirea indicatorului de etapă nerealizat și noul termen pentru îndeplinirea acestuia, agreat în prealabil cu AM. Acțiunile și măsurile vor fi stabilite astfel încât să nu afecteze îndeplinirea următorilor indicatori de etapă prevăzuți în planul de monitorizare.

În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, AM PS sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare, în funcție de riscurile identificate.

1. Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în condițiile prevăzute în contractul următoarele măsuri: întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/ cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;
2. respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/ cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
3. aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului;
4. suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
5. rezilierea contractului de către autoritatea de management;
6. alte măsuri specifice prevăzute de autoritatea de management în contractul de finanțare, cu condiția ca acestea să nu aducă atingere prevederilor naționale și regulamentelor europene aplicabile.

Sumele respinse în condițiile menționate anterior pot fi incluse de beneficiar și resolicitate la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă.

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

Măsurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se vor aplica gradual.

# **ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR**

## **Mecanismul cererilor de prefinanțare**

Cererea de prefinanțare reprezintă cererea depusă de un beneficiar, prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor aferente implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare.

Pentru proiectele finanțate în cadrul prezentului apel se poate acorda prefinanțare beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât cei prevăzuți în OUG nr. 133/2021 la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15), în conformitate cu prevederile art. 18 din OUG nr. 133/2021.

## **Mecanismul cererilor de plată**

Cererea de plată reprezintă cererea depusă de un beneficiar, prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finanțare, în baza facturilor, a facturilor de avans, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor.

Mecanismul cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alții decât cei prevăzuți în OUG nr. 133/2021 la art. 7 alin. (1) - (5), (8), (10) și (15).

Beneficiarii, alții decât cei prevăzuți in OUG nr. 133/2021 la art. 7 și 8, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

După încasarea sumelor virate de către autoritatea de management, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la autoritatea de management, în care sunt incluse sumele decontate prin cererea de plată.

## **Mecanismul cererilor de rambursare**

Cererea de rambursare reprezintă cererea depusă de un beneficiar prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, efectuate conform contractului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării.

Mecanismele aferente cererilor menționate anterior sunt reglementate în cadrul OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

## **Graficul cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare**

Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/ rambursare/ plată, elaborate și transmise prin sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare a cheltuielilor, declarat și actualizat de beneficiar în sistemul MYSMIS2021/SMIS2021+.

Beneficiarul este obligat să respecte depunerea cererilor de prefinantare/ plată/ rambursare în lunile menționate în cadrul graficului de depunere.

Cererea de rambursare finală se transmite în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului

## **Vizitele la fața locului**

Raportul de vizită se elaborează de autoritatea de management/ organismul intermediar, după caz, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021, în conformitate cu prevederile procedurilor operaționale și se generează în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuată la fața locului.

# **MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI**

## **Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului**

Prevederile ghidului solicitantului pot face obiectul anumitor modificăr[i[[18]](#footnote-18),](#bookmark14) determinate de:

o modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PS să solicite documente suplimentare și/ sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului ghid, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite. Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid;

o modificarea conținutului Programului Sănătate până la data închiderii apelului de proiecte poate determina modificări ale prezentului ghid al solicitantului;

o necesitatea de a corecta anumite prevederi ale ghidului care fie nu sunt suficient definite, fie necesită modificări pentru a asigura o mai bună coerență a documentului sau pentru remedierea unor aspecte deficitare;

o modificarea datelor de deschidere și închidere a apelului de proiecte;

o posibilitatea de supracontractare conform OUG nr. 133/2021;

o pentru aplicarea prevederilor secțiunea 7.1. Completarea formularului cererii, AM PS își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi în cadrul ghidului solicitantului de finanțare, prin emiterea de Corrigendum-uri și Instrucțiuni, conform celor precizate la secțiunea 13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului, cu mențiunea că în cadrul acestora vor fi precizate dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție sau contractare. AM PS se va asigura permanent de respectarea principiului privind tratamentul egal și nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare și beneficiarilor de finanțare, precum și transparența sistemului de evaluare, selecție și implementare prin publicarea pe pagina web a Programului Sănătate [https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-](%20https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-)programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-[sanatate/programare-ghiduri/](https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/programare-ghiduri/) a tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

În funcție de modificările intervenite, AM PS se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid, precum și termenele aplicabile.

Modificarea Ghidului se va face prin Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene. Pentru interpretări ale prevederilor cuprinse în Ghidul Solicitantului, adaptări sau aplicări ale modificărilor legislației aplicabile în cadrul Ghidul Solicitantului, AM PS poate emite Instrucțiuni.

## **Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)**

Pentru aplicarea celor menționate la secțiunea 13.1., MIPE poate emite Ordin de modificare/completare a prevederilor prezentului ghid, cu mențiunea că, în cadrul Ordinului de modificare/completare a ghidurilor, vor fi precizate dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare.

În funcție de modificările intervenite, AM PS se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid, precum și termenele aplicabile.

# **ANEXE:**

## **Anexa nr. 1: Criterii de evaluare tehnică și financiară**

## **Anexa nr. 2: Definiții și mod de calcul indicatori**

## **Anexa nr. 3: Lista de cheltuieli eligibile și neeligibile**

## **Anexa nr. 4: Declarația unică**

## **Anexa nr. 5: Acord de parteneriat**

## **Anexa nr. 6: Tabel centralizator pentru documente ce dovedesc dreptul de proprietate / administrare.**

## **Anexa nr. 7: Grila de analiză a conformității studiului de fezabilitate pentru obiective de investiție (SF)**

## **Anexa nr. 8: Grila de analiză a conformității documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)**

## **Anexa nr. 9: Grila de analiză a conformități și calității studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investiție**

## **Anexa nr. 10: Grila de analiză a conformității proiectului tehnic de execuție (PTE)**

## **Anexa nr. 11: Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare**

## **Anexa nr. 12: Indicatori de etapă**

## **Anexa nr. 13: Plan de monitorizare**

## **Anexa nr. 14: Condiții specifice ale contractului de finanțare**

## **Anexa nr. 15: Tabel corelare buget-activități-resurse**

1. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2023 privind aprobarea Strategiei naționale de sănătate pentru perioada 2023— 2030; [↑](#footnote-ref-1)
2. [https://ms.ro/ro/informatii-de-interes-public/noutati/ministerul-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-a-finalizat- masterplanurile-regionale-de-servicii-de-s%C4%83n%C4%83t%C4%83tate/](https://ms.ro/ro/informatii-de-interes-public/noutati/ministerul-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-a-finalizat-masterplanurile-regionale-de-servicii-de-s%C4%83n%C4%83t%C4%83tate/) [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://andis.gov.ro/1/programe-si-strategii/> [↑](#footnote-ref-3)
4. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/261246 [↑](#footnote-ref-4)
5. Din bugetul alocat regiunii mai puțin dezvoltate [↑](#footnote-ref-5)
6. reabilitate/ modernizate/ extinse/ construite/ dotate [↑](#footnote-ref-6)
7. https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/e1265341ee7e708dbee5838bfa0ef29c.pdf [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://anpd.gov.ro/web/> [↑](#footnote-ref-8)
9. Echipa de proiect este formată atât din persoanele care asigură managementul proiectului cât și din persoanele care au rol de experții cu atribuții în implementarea proiectului. Tipurile de experți - alte tipuri de experți enumerate au rol de exemplificare, nu au rol exhaustiv. [↑](#footnote-ref-9)
10. Echipamentele de funcționare (ex. *centrală termică, echipamente de accesibilizare persoane cu dizabilități, lifturi* etc) vor fi incluse în valoarea investiției de bază [↑](#footnote-ref-10)
11. Inclusiv mobilierul aferent activității medicale (ex. *paturi, dulapuri, vestiare* etc) [↑](#footnote-ref-11)
12. ex. mobilier pentru activitățile suport care asigură cadrul necesar desfășurării activității medicale din corpurile administrative [↑](#footnote-ref-12)
13. Care trebuie implementat până la finalizarea implementării proiectului supus finanțării [↑](#footnote-ref-13)
14. Au rol de exemplificare, nu au rol exhaustiv [↑](#footnote-ref-14)
15. Cheltuielile pentru organizarea procedurilor de achiziție vor fi conform capitolului 3, subcapitolul 3.6. [↑](#footnote-ref-15)
16. Poate implica mai multe corpuri de clădire ale unității sanitare [↑](#footnote-ref-16)
17. Conform OUG nr. 23/2023, art. 2 [↑](#footnote-ref-17)
18. Nu au caracter exhaustiv [↑](#footnote-ref-18)